| REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ŞOLDĂNEŞTI Consiliul satesc Rogojeni s. Rogojeni, r-ul Şoldăneşti Tel. (272)-63-2-36, 63-2-38 |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОН ШОЛДЭНЕШТЬ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РОГОЖЕНЬ с. Рогожень Р-н Шолдэнешть Тел. (272)-63-2-36, 63-2-38 |
| --- | --- | --- |

D E C I Z I E nr.3-1

al consiliului local Rogojeni din 18 mai 2018

„Cu privire la  rezultatele bilunarului

salubrizarii  şi amenajarii teritoriului”

În temeiul art.14 alin.(2) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea Companiei de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea localităţii de la 22 martie – 22 mai 2018  aprobat  de primarul satului  şi coordonat cu Inspecţia Ecologică Şoldăneşti,  consiliul local Rogojeni  D E C I D E:

- Se ia act de informaţia prezentată de primarul satului Rogojeni, dl Alexei Burlacu privind desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţii  în perioada companiei de primăvară.

Preşedintele şedinţei                                                   Ţara Gheorghe

Contrasemnat:

Secretarul consiliului

local Rogojeni                                                             Ardeleanu Viorica

Notă informativă

la proiectul de decizie “rezultatele bilunarului  salubrizarii  şi amenajarii teritoriului”

Primăria Rogojeni pentru anul 2018 a elaborat un program de măsuri ce ţine de amenajare  şi înverzire a  satului, care a fost aprobat de primarul satului şi coordonat cu Inspectorul -şef  a Inspecţiei Ecologice Şoldăneşti.

| Măsuri şi activităţi | Responsabili de realizare | Termeni de realizare |
| --- | --- | --- |
| Organizarea desfăşurării Companiei de priimăvară de salubrizare şi amenajare a localităţii, drumurilor , traseul naţional, rîului Răut şi a căilor ferate | APL Rogojeni Ag.Economici | 22martie-22 mai 2018 |
| Lichidarea tuturor gunoiştelor neautorizate | APL Rogojeni | 22martie-22 mai 2018 |
| Amenajarea containerelor pentru colectarea deşeurilor | APL Rogojeni S.A. „Servicii Comunale Cotiujenii Mari” | În perioada companiei,pe parcursul anului |
| Salubrizarea şi amenajarea cimitirelor | APL Rogojeni | Pînă la 7 aprilie |
| Stabilirea zilelor sanitare în localitate. Asigurarea cetăţenilor cu transport pentru evacuarea deşeurilor şi gunoiului de grajd în locurile stabilite | APL Rogojeni Ag.Economici | În perioada Campaniei şi pe parcursul anului |
| Efectuarea lucrărilor de curăţare şi amenajare a terenurlor spaţiilor verzi, plantarea arborilor şi arbuştilor | APL Rogojeni I.S. Calea Ferată din Moldova secţia arbuştilor de protecţie | Martie-mai 2018 |
| Curăţirea păşunilor de polietilenă, plastic, sticlă | APL Rogojeni Ag.Economici | În perioada companiei,pe parcursul anului |
| Văruitul copacilor de pe maginea drumurilor | APL Rogojeni | Aprilie 2018 |
| De dus lucrul de lămurire cu locuitorii satului privind depozitarea gunoiului în containere | APL Rogojeni S.A. „Servicii Comunale Cotiujenii Mari” | permanent |
| De informat sub semnătură locuitorii satului vechi Rogojeni de a nu arunca gunoiul în rîul Răut şi în prejmă | APL Rogojeni | Martie-aprilie 2018 |

De către persoanele inregistrate la Agenţia pentru ocuparea Forţei de minca a raionului Şoldăneşti  şi angajaţii primăriei s-a efectuat lucrări de amenajare şi înverzire a teritoriului:

- Curăţirea sanitară a spaţiilor verzi, defrişarea arborilor şi arbuştilor conform autorizaţiei eliberate de IE Şoldăneşti.

- Amenajarea  izvorului “Sf.Dumitru”.

- Organizarea şi desfăşurarea măsurilor de masă a salubrizării  satului.

- Amenajarea parcului şi  Monumentului Veteranilor în cel de-a II-a război mondial pentru Apărarea Patricei şi Participanţilor la conflictul armat din Transnistria.

- S-au văruit copacii de pe maginea drumurilor din intravelanul şi extravelanul localităţii

Executarea lucrărilor conform programului continuă,  toate masurile care sunt precinizate pe tot parcursul anului se vor ţine la control.