| REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL HÎNCEŞTI PRIMĂRIA Fundul Galbenei MD 3428, r Hînceşti, sat. Fundul Galbenei Tel./fax: (+373 269) 75 236, E-mail: primaria.fundulgalbenei@mail.ru |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОН ХЫНЧЕШТЬ ПРИМЭРИЯ Фундул Галбеней MD 3428, р..Хынчешть,с.Фундул Галбеней Тел,/факс: (+373 269) 75 236, E-mail: primaria.fundulgalbenei@mail.ru |
| --- | --- | --- |

DISPOZIŢIA nr.9

din 03 aprilie 2017.

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea

bilunarului de salubrizare și înverzire

a localitățiii și pregătirea către concursul raional

“Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “.

În conformitate cu prevederile art.12 al Legii nr. 10 – XVI din 03.02.2009 privind supravegerea de stat a sănătăţiii publice potrivit,  art. 9, din Legea nr. 1515 – XII din 16.06.1993 cu privire la protecţia mediului înconjurător, dispoziția Președintelui Raionului Hîncești nr. 60-d din 30.03.2017  cu privire la organizarea şi desfăşurarea  bilunarului de salubrizare și înverzire a localităților din raion și concursului raional “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “, în temeiul  Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală,

DISPUN:

1.Se declară demararea pe teritoriul satului, începînd cu data de 3 aprilie 2017 pînă la 09 mai 2017  a acțiunii pentru organizarea și desfășurarea  bilunarului de salubrizare și înverzire a localității și pregătirea către concursul  raional “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “,

2.Se formeză comisia locală pentru organizarea și desfășurarea  bilunarului de salubrizare și înverzire a localității și pregătirea către concursul  raional “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “, în următoarea componență nominală :

DIDILICĂ  Toma, primarul satului –   Președinte comisiei;

MARIAN  Zinaida, contabil-șef – Membru comisiei;

ERHAN  Valentin, specialist funciar – Membru comisiei;

RUSU  Veronica, perceptor fiscal – Membru comisiei;

GAFIN  Vadim, șef de post – Membru comisiei;

BODIȘTEANU  Tatiana, director gimnaziu – Membru comisiei ;

BODIȘTEANU  Olesea, director grădinița de copii – Membru comisiei;

COLESNICOV Marina, șef  OMF Fundul Galbenei  - Membru comisiei;

ZAMURCĂ Grigore, secretarul primăriei – secretarul comisiei.

3.Se aprobă Planul de măsuri  pentru organizarea și desfășurarea  bilunarului de salubrizare și înverzire a localității și pregătirea către concursul  raional “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “, ( anexa 1).

4.Miercuri 12.04.2017  lucrătorii Primăriei, gimnaziul din sat, grădinița de copii, punctual medical, proprietarii unităților comerciale din sat, agenții economici  ce desfășoară activitate în teritoriul satului :

- vor executa lucrări de amenajare, salubrizare şi înverzire a satului și cimitirului.

5.A organiza curăţarea şi dezinfectarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă a populaţiei, fîntînilor publice și izvoarelor  prin intermediul Centrului de Sanatate Publica și Oficiul Medicilor de Familie Fundul Galbenei.

6.Comisia locală pentru organizarea și desfășurarea   bilunarului de salubrizare și înverzire a localității și pregătirea către concursul  raional “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “, permanent se vor deplasa prin sat pentru a monitoriza situația în ce privește salubrizarea  şi înverzirea satului.

7.Șeful  de post în comun cu Inspecţia Ecologică Hînceşti, Centrul de Sanatate Publica vor efectua controale de rigoare cu aplicarea sancţiunilor contravenienţilor conform legislaţiei în vigoare.

8.Secretarul comisiei locale dl. Zamurcă Grigore va prezenta comisiei raionale:

- informații săptămînale privind salubrizarea și amenajarea localității, activitățile de curățare a cursurilor de apă, izvoarelor, cișmelelor, a altor corpuri de apă ce formează rețeaua hidrografică din intra- și extravilanul localității, precum și amenajarea zonelor de protecție a lor pe parcursul campaniei;

- informații finale privind totalizarea rezultatelor pentru organizarea și desfășurarea  a bilunarului de salubrizare și înverzire a localităților din raion și concursului raional “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “, pănă  la data de 05 mai 2017.

9.Secretarul consiliului local dl. Zamurcă Grigore  a aduce la cunoștința membrilor comisiei prevederile prezentei  dispozițieâi  sub semnătură.

10. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum.

Primar                                            Toma DIDILICĂ

Ex.Grigore Zamurcă.

Tel.0 (269) 75238

Anexa Nr.1

la dispoziția primarului satului

Nr.9 din 03.04.2017

Planul de măsuri

privind  organizarea şi desfăşurarea bilunarului de salubrizare și înverzire

a s. Fundul Galbenei, r.Hîncești  și pregătirea către concursul raional:

“Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “.

| Nr. Ord. | Măsuri și activități | Responsabil de realizare | Termeni de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formarea comisiei locale, întocmirea planurilor de măsuri/acțiuni concrete. | APL | Pînă la 03.04.2017 |
|  | Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după specialiștii APL, consilieri locali și lucrătorii medicali. | APL | Pînă la 04.04.2017 |
|  | Organizarea și desfăşurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a localității și pasajelor din preajma drumurilor. | APL | Pînă la 28.04.2017 |
|  | Lichidarea tuturor gunoiștilor neautorizate. | APL | 04.04.2017 - 05.05.2017 |
|  | Amenajarea gunoiștei autorizate conform cerințelor sanitare și ecologice. | APL | 04.04.2017 - 05.05.2017 |
|  | Salubrizarea și amenajarea cimitirului satului | APL, locuitorii satului. | Pînă la 21.04.2016 |
|  | Ziua sanitară în localitate | APL, gimnaziul, grădinița de copii, agenții economici. | 12.04.2017 |
|  | Contractarea serviciilor mecanizate de salubrizare și asigurarea cetățenilor cu transport pentru evacuarea deșeurilor și gunoiului în locurile stabilite. | APL. | Pe parcursul anului. |
|  | Plantarea de primăvară a arborilor și arbuștilor în parcul satului și stadion. | APL, Gimnaziul din sat. | Pînă la 21.04.2017 |
|  | Exercitarea controlului de către comisia locală în ce privește salubrizarea şi înverzirea satului, precum și depistarea persoanelor ce încalcă regulile sanitare și ecologice cu aplicarea măsurilor conform legislației în vigoare. | APL Șeful de post. | Permanent. |
|  | Implicarea înstituțiilor de învățămînt, cultură, medicină la realizarea și promovarea activităților de salubrizare. | Gimnaziul din sat, Grădinița de copii, Casa de Cultură, OMF. | 04.04.2017-05.05.2017 |
|  | Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localității. | APL. Comisia locală. | Pînă la 05.05.2017. |

SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL_______________ GRIGORE ZAMURCĂ

Cu prevederile dispoziției Nr.9 din 03.04.2017

și a planului de măsuri privind  organizarea şi desfăşurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a s. Fundul Galbenei, r.Hîncești  și pregătirea către concursul raional:“Cea mai verde, salubră și amenajată localitate “ am făcut cunoștință:

Didilică Toma _____________

Marian Zinaida ____________

Erhan Valentin ____________

Rusu Veronica _____________

Bodișteanu Tatiana __________

Bodișteanu Olesea ___________

Gafin Vadim ________________

Colesnicov Marina ___________

Zamurcă Grigore _____________