Anexa nr.1 la Dispoziția nr27 din 25.03.2021

”APROBAT”

Primarul comunei Boșcana, r.Criuleni,

_________________RACUL Svetlana

”25” martie 2021

PLANUL

de acțiuni privind organizarea și desfășurarea campaniei de primăvară de amenajare și salubrizare a localității și a corpurilor de apă în perioada de

25 martie – 15 iunie 2021

| Nr.d/o | Activitatea | Termenii de executare | Persoana responsabilă, executanți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informarea locuitorilor comunei Boșcana, a angajaților instituțiilor publice, de învățământ, agenții economici privind lansarea acțiunii de amenajare și salubrizare a localităților din comună | 25.03.2021 | Petrașcu Aliona, secretarul Consiliului local |
| 2. | Efectuarea lucrărilor privind lichidarea gunoiștilor neautorizate în intravilanul și extravilanul satului cu recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri | Permanent | Racul Svetlana, primarul comunei, Bucatari Maria, directorul Î.M.„Gospodăria Comunal - Locativă Boșcana |
| 3. | Plantarea arborilor în lunca râului Ichel și petrecerea acțiunii „Râu curat de la sat la sat” | 29.03.2021 | - APL Locuitorii comunei, - angajații instituțiilor, -elevii claselor mari Responsabil : -consilier, Stavila Viorica |
| 4. | Interzicerea arderii deseurilor menajere în gospodăriile casnice și în alte locuri din intravilanul și extravilanul comunei , care pot produce incendierea vegetației | Permanent | Responsabili : APL,, Î.M.„Gospodăria Comunal-Locativă Boșcana” |
| 5. | Interzicerea transportării și depozitării deșeurilor menajere, a materialelor de construcție, resturilor vegetale și animaliere în locuri neautorizate | Permanent | Responsabil: Bucatari Maria, directorul Î.M.„Gospodăria Comunal Locativă Boșcana” |
| 6. | Contractarea obligatorie a serviciului de colectare și transportare a deșeurilor menajere prestat de întreprinderea municipală | Permanent | Responsabil: Bucatari Maria, directorul Î.M.„Gospodăria Comunal Locativă Boșcana” |
| 7. | Amenajarea spațiilor verzi, plantarea florilor, arborilor și arbuștilor | Aprilie – iunie, 2021 | APL, angajații instituțiilor publice, IET, tineretul (GAL „IMPACT”), voluntari |
| 8. | Organizarea transportării deșeurilor colectate în cadrul acțiunilor de salubrizare | La momentul apariției necesității | Bucatari Maria, directorul ÎM.„Gospodăria Comunal – Locativă Boșcana” |
| 9. | Desfășurarea orelor ecologice în L.T. Mihai Stratulat” | Pe parcursul anului de studii | Stavilă Viorica, directorul Liceului |
| 10. | Totalizarea Campaniei de primăvară privind lucrările de salubrizare și amenajare a localității. Prezentarea informației Inspectoratului Ecologic de Stat | 15.06.2021 | Petrașcu Aliona, secretarul consiliului |
| 11. | Reflectarea activităților întreprinse și rezultatelor obținute prin intermediul paginii web, rețelelor de socializare, panoul informativ |  | Perașcu Aliona, Ceban Rodica |
| 12. | Repartizarea lucrărilor de salubrizare a localității după cum urmează: |  |  |
|  | - Amenajarea teritoriului cimitirului și curățarea de deseuri a terenului aferent acestuia; | 15-16 aprilie 2021 | -Locuitorii comunei; Responsabili: -Preotul paroh, Golovaci Sorin; - Consilierul, Iacub Iurie |
|  | - Amenajarea și curățarea teritoriului din centrul satului Boșcana; | 15-16 aprilie 2021 | - ÎI „Cristin Racul” Reponsabil Racul Iurie -Consilierul, Samoila Elena |
|  | - Amenajarea și curățarea terenului de joacă; terenul pieții agricole și a parcul din cantrul satului | 15-16 aprilie 2021 | APL SRL „SERVICPLAST” Responsabil :Hîncu V. -Consilierul, Samoila Elena |
|  | - Amenajarea teritoriului din fața OMF Boșcana; | 15-16 aprilie 2021 | -Angajații OMF Boșcana, Responsabili: -Leșan Lilia -Consilierul, Colesnic Svetlana |
|  | - Curățarea terenului din fața complexului de sere GȚ „Moscul Valentina”; | 15-16 aprilie 2021 | -Consilier, Moscul Valentina, -GȚ „Moscul Valentina” |
|  | - Curățarea și amenajarea drumului spre cimitir; | 15-16 aprilie 2021 | Angajații IET din s.Mărdăreuca Responsabili: -director IET, Maros A. -Consilier, Bounegru Larisa |
|  | - Amenajarea stadionului; | 15-16 aprilie 2021 | - Administrația Publică Locală |
|  | - Amenajarea și curățarea terenului adiacent șoselei(întrarea în satul Boșcana din partea satului Coșernița); | 15-16 aprilie 2021 | -Locuitorii din regiunea data. Responsabili : HerțaMaria, administrator ÎI „Herța Maria” -Consilierii, Bounegru Ludmila, Vîntu Iurie |
|  | - Amenajarea și salubrizarea terenului din vecinătate (izvorul, stadionul, stația auto de pasageri) | 15-16 aprilie 2021 | -Mîndru Iurie, (ÎI „Mîndru Iurie”) , -Zapanovici Dumitru (SRL „D&D Company”) -Stația PECO (SRL „SINDBAD”) -Consilier, Staci Irina |
|  | - Amenajarea terenului adiacent traseului R- 4 ( întrarea în satul Boșcana din partea satului Hrușova – până la stația PECO) | 15-16 aprilie 2021 | Grupul de Acțiune Locală ,,Impact”, elevii Liceului Teoretic -angajații IET din satul Boșcana, -angajații Centrului de Cultură și Tineret și a Bibliotecii Publice, -Consilierii,Salagup Tudor, Bounegru Svetlana |
|  | - Gospodăriile care se află amplasate la șosea vor efectua lucrări de amenajare și curățare a terenului din fața gospodăriilor, inclusiv șanțul | Permanent | Locatarii gospodăriilor din adiacența șoselei,(traseul R4) Responsabil: Consilier, Sîrbu Viorica, |