Anexa nr.1 la Dispoziția nr.30 din 10.04.2023

”APROBAT”

Primara comunei Boșcana, r.Criuleni,

_________________RACUL Svetlana

PLANUL

de acțiuni privind organizarea și desfășurarea campaniei de primăvară de amenajare și salubrizare a localității și a corpurilor de apă în perioada de 20 martie – 30 aprilie 2023

| Nr.d/o | Activitatea | Termenii de executare | Persoana responsabilă, executanți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informarea locuitorilor comunei Boșcana, a angajaților instituțiilor publice, de învățământ, agenții economici privind lansarea acțiunii de amenajare și salubrizare a localităților din comună | 20.03.2023 -10.04.2022 | Petrașcu Aliona, secretarul Consiliului local Funica Anastasia, Specialist |
| 2. | Efectuarea lucrărilor privind lichidarea gunoiștilor neautorizate în intravilanul și extravilanul satului cu recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri | Pe întreg parcursul anului | Racul Svetlana, primarul comunei, Bucatari Maria, directorul Î.M.„Gospodăria Comunal - Locativă Boșcana |
| 3. | Plantarea arborilor în lunca râului Ichel și petrecerea acțiunii „Râu curat de la sat la sat” și menținerea curățeniei bazinelor acvatice | 31.03.2023 | - APL Locuitorii comunei, - angajații instituțiilor, agenții economici, elevii liceului. Responsabil : consilier, Stavila Viorica, Bounegru Svetlana, consilier. |
| 4. | Interzicerea arderii deșeurilor menajere în gospodăriile casnice și în alte locuri din intravilanul și extravilanul comunei , care pot produce incendierea vegetației | Permanent | Responsabili : APL,, Î.M.„Gospodăria Comunal-Locativă Boșcana”, Iacub Oleg – polițist de sector |
| 5. | Interzicerea transportării și depozitării deșeurilor menajere, a materialelor de construcție, resturilor vegetale și animaliere în locuri neautorizate | Permanent | Responsabil: Bucatari Maria, directorul Î.M.„Gospodăria Comunal Locativă Boșcana”, Țurcan Ludmila – consilier local. |
| 6. | Contractarea obligatorie a serviciului de colectare și transportare a deșeurilor menajere prestat de întreprinderea municipală | Permanent | Responsabil: Bucatari Maria, directorul Î.M.„Gospodăria Comunal Locativă Boșcana” Racul Svetlana – primarul comunei |
| 7. | Amenajarea spațiilor verzi, plantarea florilor, arborilor și arbuștilor | Martie – aprilie, 2023 | APL, angajații instituțiilor publice, IET, tineretul (GAL „IMPACT”), voluntari, sectorul civic, agenți economici |
| 8. | Organizarea transportării deșeurilor colectate în cadrul acțiunilor de salubrizare | La momentul apariției necesității | Bucatari Maria, directorul ÎM.„Gospodăria Comunal – Locativă Boșcana” |
| 9. | Amenajarea și întreținerea teritoriului din preajma fântânii arteziene și a apeductului central | Permanent | Bucatari Maria, directorul ÎM.„Gospodăria Comunal – Locativă Boșcana”, |
| 10. | Efectuarea lucrărilor de curățenie pe teritoriului Cimitirului din localitate | 01-13 aprilie, 2023 | Locuitorii comunei |
| 11. | Desfășurarea orelor ecologice în L.T. Mihai Stratulat” | Pe parcursul anului de studii | Anastasia Funica |
| 12. | Totalizarea Campaniei de primăvară privind lucrările de salubrizare și amenajare a localității. Prezentarea informației Inspectoratului Ecologic de Stat | Periodic (în fiecare zi de joi din perioada indicată) | Petrașcu Aliona, secretarul consiliului. |
| 13. | Reflectarea activităților întreprinse și rezultatelor obținute prin intermediul paginii web, rețelelor de socializare, panoul informativ | Pe întreg parcursul desfășurării campaniei | Anastasia Funica, Specialist |
|  | Repartizarea lucrărilor de salubrizare a localității după cum urmează: |  |  |
|  | -Amenajarea teritoriului cimitirului și curățarea de deșeuri a terenului aferent acestuia; | 01-13 aprilie 2023 | - Locuitorii comunei; Responsabili: - Preotul paroh, Golovaci Sorin; - Consilierul, Iacub Iurie |
|  | -Amenajarea și curățarea teritoriului din centrul satului Boșcana; | 10-14 aprilie 2023 | - Angajații instituțiilor din teritoriu; ÎI „Cristin Racul” Reponsabil Racul Iurie - Consilierul, Samoila Elena, Bounegru Larisa, consilier Colesnic Svetlana. |
|  | -Amenajarea și curățarea parcului central și a terenului de joacă; | 10 - 14 aprilie 2023 | SRL „SERVICPLAST” Responsabil :Hîncu V. Consilierii:Bounegru Larisa și Samoila Elena |
|  | - Amenajarea teritoriului din fața OMF Boșcana; | 10 - 14 aprilie 2023 | -Angajații OMF Boșcana, Responsabili: Leșan Lilia Consilierul, Colesnic Svetlana |
|  | - Amenajarea și curățarea parcului din centrul satului Boșcana; | 10 - 14 aprilie 2023 | -Grupul de Acțiune Locală ,,Impact” -Caraman Oxana, responsabil |
|  | - Curățarea terenului din fața complexului de sere GȚ „Moscul Valentina” până la drumul ce duce spre Mardareuca | 10 -14 aprilie 2023 | -Consilier, Moscul Valentina, -GȚ „Moscul Valentina” |
|  | - Curățarea și amenajarea drumului spre cimitir; | 10 - 14 aprilie 2023 | Angajații IET din s.Mărdăreuca Responsabili: -director IET, Sprincean Irina. -Consilier, Bounegru Liudmila |
|  | - Amenajarea stadionului; | 26 - 29 aprilie 2023 | -Echipa de fotbal și suporterii - Consilier, Vîntu Iurie - Salagub Tudor |
|  | - Amenajarea și curățarea terenului adiacent șoselei (întrarea în satul Boșcana din partea satului Coșernița); | 10 - 14 aprilie 2023 | - Locuitorii din regiunea data. Responsabili : HerțaMaria, administrator ÎI „Herța Maria” -Consilier, Sîrbu Viorica |
|  | - Amenajarea și salubrizarea terenului din vecinătate (izvorul, stadionul, stația auto de pasageri) | 10 - 14 aprilie 2023 | -Mîndru Iurie, (ÎI „Mîndru Iurie”) , -Zapanovici Dumitru (SRL „D&D Company”); Consilier Staci Irina; -Stația PECO (SRL „SINDBAD”) -Consilier, Staci Irina |
|  | - Amenajarea terenului adiacent traseului R- 4 ( întrarea în satul Boșcana din partea satului Hrușova – până la stația PECO) | 10 - 14 aprilie 2023 | -APL, -angajații IET din satul Boșcana, -angajații Centrului de Cultură și Tineret -angajații Bibliotecii Publice„Vladimir Nicu”, -Consilier, Liudmila Țurcan |
|  | - Gospodăriile care se află amplasate la șosea vor efectua lucrări de amenajare și curățare a terenului din fața gospodăriilor, inclusiv șanțul | Permanent | Gospodăriile din adiacența drumului, Consilier, Sîrbu Viorica |