Anexa nr.1

la decizia Consiliului local Antoneşti

nr.1/8  din 27 ianuarie 2017

PLANUL DE ACTIVITĂŢI

SANITARO-ECOLOGIC PENTRU ANUL  2017

PE  SATUL ANTONEŞTI, RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

| nr. d/o | Măsurile | Responsabil | Termenul executării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Întocmirea planului de măsuri cu acţiuni concrete pe anul 2017 și aprobarea la consiliul local. | Banari Iulia | Februarie – 2017 |
| 2. | Repartizarea teritoriilor şi întărirea acestora după consilieri, cetăţeni cu stabilirea sarcinilor de întreţinere în ordinea cuvenită a acestora. | 1.Haret Ghenadie-str.A.Mateevici Malancea Elena Mihail 2. Morari Ion Pavel-str.Renaşterii Malancea Constantin Alexandru 3.Vaculovschi Sergiu -str.F.Coreţchi Bordea Svetlana 4.Muntean Rita-str.Ştefan cel Mare Moraru Eugeniu 5.Chirilov Ghenadie- str.Independenţii Solomiţchi Margareta 6.Bacalov Vladimir-str.1 Mai,Mihai Eminescu Banari Iulia 7.Oprea Iurie-str.Chişinău Matveev Tatiana Alexandru 8.Spatari Anatolie-str.Alexandru cel Bun Malancea Sergiu Alexandru 9.Morari Nadejda –str.I.Soltis Malancea Maria Gheorghe 9.Moraru Ion Sozont str.Alex.Vaculovski Adespea Gheorghe 10.Pricop Natalia -str.S.Lazo Morari Iulia Vasile 11.Chirilov Anatolie Leonid-str.Livezilor Moraru Ina Radion 12.Chirilov Vasile-str.Libertăţii Muntean Eugeniu 13.Sîrbu Anatolie- str.F.Coreţchi Antonovca Nouă Matveev Oleg | 12.04.2017 |
| 3. | Efectuarea lucrărilor de curăţare şi aminajarea în zona de odihnă,străzile satului,spaţiile verzi şi monumentelor istorice. | Directorul gimnaziului, locuitorii satului, persoana responsabila de amenajarea teritoriului. | 12.04.2017 |
| 4. | Plantarea arborilor şi arbuştilor | Locuitorii satului. | Octombrie-noiembrie |
| 5. | Salubrizarea şi amenajarea drumurilor centrale şi cimitirelor | Primarul S.Pricop Locuitorii satului. | 21.04.2017, și pe parcursul anului. |
| 6. | Lichidaria tuturor gunoiştilor neautorizate. | Primarul –S.Pricop,şef de sector-Ion Izbaş. | 22 martie – 20 mai 2017 |
| 7. | Amenajarea depozitului (gunoiştii) sătesc existent conform cerinţelor sanitare şi ecologice. | Primarul S.Pricop | Pe tot parcursul anului. |
| 8. | Amenajarea, curăţarea şi clorarea fîntînilor publice şi fîntînilor arteziene. | Primăria , Matveev Oleg Vladimir | Pînă la 08.06.2017 |
| 9. | De contractat un agent economic pentru a ne presta servicii de tractor cu remorcă, pentru a evacua gunoiul de la cetăţenii satului, la gunoiştia autorizată | Primarul S.Pricop | Pînă la 21.04.2017 |
| 10. | Reflectarea activităţilor întreprinse în mass-media central şi locală. Petrecerea orelor ecologice în instituţiile de învăţămînt. | Ion Morari- consilier local, Direcţia gimnaziului „M.Eminescu” | În perioada de desfăşurare a bilunarului ecologic şi pe parcursul campaniei. |
| 11. | De stabilit o zi pentru a petrece adunari prin mahalale cu locuitorii despre bilunarul ecolojic | Primaria, seful de sector | Pe parcursul anului. |

Preşedintele şedinţei:                                                     Vasile Chirilov

Secretarul  Consiliul local Antonești:                            Svetlana Bordea