DECIZIA  nr.1/6

din   05  martie 2018

s.Neculăieuca

| REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ORHEI CONSILIUL SĂTESC NECULĂIEUCA MD 3539 s.Neculăieuca Tel. (235)-60-2-36,60-2-38 C/f 1007601006438 |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НЕКУЛЭЕУКА МД 3539 с.Некулэеука Тел. (235)-60-2-36 60-2-38 К/ф 1007601006438 |
| --- | --- | --- |

„Cu privire la acţiunile privind amenajarea

durabilă a localităţii şi teritoriului

cu desfăşurarea  campaniilor de

salubrizare şi înverzire a  s. Neculăieuca

pentru anul 2018”

În  conformitate cu prevederile   Decretului Preşedintelui R.Moldova privind Ziua  Naţională

„Un arbore pentru dăinuirea noastră”,  în temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006   şi altor  acte legislative-normative şi Programe,   avizul  comisiei  de  specialitate,  Consiliul Sătesc Neculăieuca , DECIDE:

I.Se aprobă:

1. Planul acţiunilor privind amenajarea durabilă a  localităţii  şi teritoriului

cu desfăşurarea campaniilor  bilunare  de  salubrizare şi înverzire pentru

a.2018 (Anexa nr.1)

2. Componenţa nominală a comisiei locale pentru organizarea şi desfăşurarea

acţiunilor de amenajare, salubrizare şi înverzire a localităţii.(Anexa nr.2)

II.Controlul asupra îndeplinirii prezentei Decizii se pune pe seama primarului,

Croitoru Dumitru

Preşedintele  şedinţei 	       Roșca  Tudor

Secretar  al  Consiliului  Sătesc                                    Gavrilaş  Elena

AU  VOTAT:      Pentru __7___            Contra___0___       S-au  abținut __0__

Nota  informativă

Cu  privire  la  Planul  de  acțiuni  pentru  amenajarea  durabilă  a  localității și  teritoriului

cu desfăşurarea campaniilor  bilunare  de  salubrizare şi înverzire  a  satului  Neculăieuca

pentru  anul  2018

Activitățile   preconizate  privind  salubrizarea  și  amenajarea  teritoriului  au  drept  scopul  îmbunătățirii  situației  ecologice  și  sanitare  a  localității, ridicarea  nivelului  de  responsabilitate  a  autorităților  publice  locale  și  întregii   localități  pentru  asigurarea  salubrizării  și  igienizării  localității, implicarea  societății  civile  în  realizarea  acestor  activități  și  sensibilizarea  acesteia   în  domeniul  dat.

Astfel  de    plan  de  acțiuni  s-a  elaborat   pentru  localitatea  noastră,  care  este  necesar  de  aprobat  la  ședința  consiliului.

Este  necesar  de  mobilizat  populația  la  îndeplinirea  măsurilor  de  amenajare  și  salubrizare  a  localității.

Propun de  angajat  măcar  o persoană   pentru  efectuarea  lucrărilor  de  amenajare  a  teritoriului.

Totodată   să  ne  implicăm  cu  toții  și  stăpânii  fiecărei  gospodării  la  amenajarea  teritoriului  din  jurul  gospodăriei.

Se  propune  ca  ziua  de  vineri  a  fiecărei  săptămâni   să  fie  ZIUA  SANITARĂ  a  localității.

Se  propune  ca  bilunarele  anuale  de  amenajare   a  localității  pentru  perioada  anului  2018   să  se  desfășoare :

Primăvara     martie  -  aprilie

Toamna         octombrie – noiembrie

Se    propune  următoarea  componență  a  comisiei  locale  de  organizare, monitorizare  și  desfășurarea  acțiunilor  din  cadrul  bilunarelor  privind  salubrizarea  și  amenajarea  teritoriului  satului  Neculăieuca:

1.Croitoru  Dumitru  -  primarul  satului  Neculăieuca

2.Gavrilaș  Vladimir – specialist  în  reglementarea  regimului  funciar

3.Banu  Matvei – consilier, președintele  comisiei  în  probleme  funciare

4.Tihon  Rodica –  director  adjunct  gimnaziu

5.Lungu  Maria – director - interimar al  grădiniței

6.Crețu  Lucheria- șefa  bibliotecii  publice  sătești

7.Zelinschi  Polina - director  Cămin  Cultural

8.Ungureanu  Ruslan- șef  de  post

9.Moraru Ariadna -  lucrător  medical

10.__________________-  consilier

11.__________________- consilier

Este  necesar  să  înaintați  și  doi  consilieri  în  această  comisie

Specialist  în  reglementarea   regimului  funciar                                   Gavrilaș  Vladimir

Anexa nr.1

La Decizia Consiliului Sătesc Neculăieuca

Nr.  1/6  din  05.03.2018

PLANUL DE ACŢIUNI

privind salubrizarea şi amenajarea teritoriului  satului Neculăieuca anul 2018

| Nr. d/o | Activităţi preconizate | Responsabili | Termen de executare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea şi adoptarea planului de acțiuni privind salubrizarea și amenajarea teritoriului satului Neculăieuca pentru anul 2018 | Primarul, consiliul sătesc, agenţii economici | I decadă a lunii martie a.2018 |
| 2. | Amenajarea și curăţirea terenurilor aferente gimnaziului Neculăieuca, grădiniţei-creşă, căminului cultural, OMF, magazinelor, bibliotecii publice, sediului primăriei | Primarul , directorii și șefii de instituții, agenții economici | Aprilie 2018 |
| 3. | Sădirea arborilor şi arbuştilor în locurile: pe malurile rîpilor, cimitir, traseul: din sat până la șoseaua Orhei- Curchi | APL, consilierii, agenții economici, localnicii | Luna aprilie, octombrie 2018 |
| 4. | Amenajarea , curăţirea şi salubrizarea traseului la eşirea din sat | APL, consilierii, agenții economici, localnicii | Martie - Aprilie 2018 |
| 5. | Lichidarea gunoiştelor neautorizate, instalarea panourilor cu avertizări privind amenzile pentru poluarea solului cu deşeuri la gunoiştile neautorizate | Primarul, şeful de post, consilierii locali, medic | Permanent Aprilie și septembrie |
| 6. | Lichidarea stocurilor de materiale de construcţie de pe drumurile satului Neculăieuca, amenajarea teritoriului aferent gospodăriilor | Cetățenii satului, primarul, şeful de post, consilierii locali | permanent |
| 7. | Amenajarea şi curăţirea fântânelor arteziene, amenajarea lor cu arbori şi arbuşti | Primarul, consilierii locali, localnicii adiacenţi | Aprilie- mai |
| 8. | Amenajarea şi curăţirea fântânelor mină din sat | Proprietarii fîntînilor și vecinii | Mai – iunie 2018 |
| 9. | Plantarea copacilor, arbuştilor, florilor în zonele şi spaţiile verzi din sat ( primărie, cămin cultural, gimnaziu, oficiul poştal, grădiniţa de copii, OMF, biblioteca publică, traseul) | Primarul, conducătorii,șefii, angajații instituţiilor, agenții economici | Aprilie - octombrie 2018 |
| 10. | Amenajarea gunoiştii autorizate din sat prin adunarea deşeurilor şi sadirea arbuştilor | Primarul, ingin.cadastral, consilierii locali, agenţii econom. | Aprilie – septembrie 2018 |
| 11. | Construcția și amenajarea gropilor de înhumare a animalelor( gropile Bekari) cu informarea populației despre modalitatea de neutralizare a cadavrelor | APL, medicul veterinar, deținătorii de animale | Toată perioada anului |
| 12. | Amenajarea, curăţirea şi salubrizarea cimitirului | Primarul, angajații primăriei, parohul bisericii, cetăţenii | permanent , martie 2018 |
| 13. | Evidenţa calităţii apei din fântâni, numerotarea fântânilor, menţinerea lor în stare sanitaro-ecologică conform cerinţelor | APL,OMF Contract cu CMF | permanent |
| 14. | Organizarea măsurilor instructiv-educative cu destinaţie ecologică în instituţiile de învăţământ, organizarea orelor ecologice şi sanitare, organizarea concursurilor desenelor, victorinelor | APL, Gimnaziul, Inspecţia Ecologică, Educatorii grădiniţei-creşă | permanent |
| 15. | Mobilizarea populației, angajaților instituțiilor bugetare și a agenților economici din teritoriu la realizarea activităților de salubrizare | Primarul, consilierii, Președintele comisiei de specialitate | toată perioada anului |
| 16. | A organiza raidiri de control privind desfăşurarea acţiunilor de amenajare, salubrizare, înverzire a localităţii | APL,Şeful de post,OMF, consilierii, IE | permanent |
| 17. | Instituirea zilei sanitare în sat - ziua de vineri a fiecărei săptămîni | Primarul, Consiliul sătesc | permanent |

Anexa nr.2

La Decizia Consiliului Sătesc Neculăieuca

Nr.1/6 din  05.03.2018

Componenţa nominală a comisiei locale pentru organizarea şi desfăşurarea

acţiunilor de amenajare, salubrizare şi înverzire a localităţii

1.Croitoru  Dumitru  -  primarul  satului  Neculăieuca

2.Gavrilaș  Vladimir – specialist  în  reglementarea  regimului  funciar

3.Banu  Matvei – consilier, președintele  comisiei  în  probleme  funciare

4.Tihon  Rodica –  director  adjunct  gimnaziu

5.Lungu  Maria – director - interimar al  grădiniței

6.Crețu  Lucheria- șefa  bibliotecii  publice  sătești

7.Zelinschi  Polina - director  Cămin  Cultural

8.Ungureanu  Ruslan- șef  de  post

9.Moraru Ariadna -  lucrător  medical

10.Balaban  Iacob - consilier

11.Roșca  Tudor - consilier

Preşedintele    şedinţei                                                  Roșca  Tudor

Secretar  al  consiliului sătesc                                       Gavrilaş  Elena