DECIZIE nr.  1/4

din 19  martie  2021

| REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ORHEI CONSILIUL SĂTESC NECULĂIEUCA MD 3539 s.Neculăieuca Tel. (235)-60-2-36,60-2-38 C/f 1007601006438 |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НЕКУЛЭЕУКА МД 3539 с.Некулэеука Тел. (235)-60-2-36 60-2-38 К/ф 1007601006438 |
| --- | --- | --- |

„Cu privire la planul  de acţiuni

privind amenajarea  și salubrizarea

localităţii  pentru anul 2021”

În  temeiul art.14 alin.2 lit. p) a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,   Consiliul Sătesc Neculăieuca , DECIDE:

I.Se aprobă:

1. Planul acţiunilor privind amenajarea durabilă a  localităţii  şi teritoriului

cu desfăşurarea campaniilor  bilunare  de  salubrizare şi înverzire pentru

a.2021 (Anexa nr.1)

2. Componenţa nominală a comisiei locale pentru organizarea şi desfăşurarea

acţiunilor de amenajare, salubrizare şi înverzire a localităţii.(Anexa nr.2)

II.Controlul asupra îndeplinirii prezentei Decizii se pune pe seama primarului,

Bîscal  Violeta

Președintele ședinței                   ___________________________       Țăruș  Irina

Semnat  la  data___________________

Contrasemnat:

Secretar  al  Consiliului  Sătesc ____________________________       Gavrilaș  Elena

Nota  informativă

Cu  privire  la  Planul  de  acțiuni  pentru  amenajarea  durabilă  a  localității și  teritoriului

cu desfăşurarea campaniilor  bilunare  de  salubrizare şi înverzire  a  satului  Neculăieuca

pentru  anul  2021

Activitățile   preconizate  privind  salubrizarea  și  amenajarea  teritoriului  au  drept  scopul  îmbunătățirii  situației  ecologice  și  sanitare  a  localității, ridicarea  nivelului  de  responsabilitate  a  autorităților  publice  locale  și  întregii   localități  pentru  asigurarea  salubrizării  și  igienizării  localității, implicarea  societății  civile  în  realizarea  acestor  activități  și  sensibilizarea  acesteia   în  domeniul  dat.

Astfel  de    plan  de  acțiuni  s-a  elaborat   pentru  localitatea  noastră,  care  este  necesar  de  aprobat  la  ședința  consiliului.

Este  necesar  de  mobilizat  populația  la  îndeplinirea  măsurilor  de  amenajare  și  salubrizare  a  localității.

Totodată   să  ne  implicăm  cu  toții  și  stăpânii  fiecărei  gospodării  la  amenajarea  teritoriului  din  jurul  gospodăriei.

Se  propune  ca  ziua  de  vineri  a  fiecărei  săptămâni   să  fie  ZIUA  SANITARĂ  a  localității.

Se  propune  ca  bilunarele  anuale  de  amenajare   a  localității  pentru  perioada  anului  2021   să  se  desfășoare :

Primăvara     martie  -  aprilie

Toamna         octombrie – noiembrie

Se    propune  următoarea  componență  a  comisiei  locale  de  organizare, monitorizare  și  desfășurarea  acțiunilor  din  cadrul  bilunarelor  privind  salubrizarea  și  amenajarea  teritoriului  satului  Neculăieuca:

1.Bîscal  Violeta  -  primarul  satului  Neculăieuca

2.Gavrilaș  Vladimir – specialist  în  reglementarea  regimului  funciar

3.Bejenaru Claudia – consilier, președintele  comisiei  în  probleme  funciare

4.Tihon  Rodica –  consilier, directorul Complexului  Educațional  Gimnaziu  Grădiniță

5.Crețu  Lucheria-  bibliotecar  principal biblioteca  publică  sătească

6.Zelinschi  Polina -șef   Cămin  Cultural

7.Moraru Ariadna -  lucrător  medical

8. Ganța  Iurie -  consilier

9. Vîrlan  Parascovia - consilier

La  propunerea  Dumneavoastră  această  comisie  și  planul  de  acțiuni  pot  fi  modificate și  suplinite  cu  alte  persoane, cu  alte  întrebări.

Specialist  în  reglementarea   regimului  funciar                             Gavrilaș  Vladimir

Anexa nr.1

La Decizia Consiliului Sătesc Neculăieuca

Nr.  1/4 din  19  martie 2021

PLANUL DE ACŢIUNI

privind salubrizarea şi amenajarea teritoriului  satului Neculăieuca anul 2021

| Nr. d/o | Activităţi preconizate | Responsabili | Termen de executare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea şi adoptarea planului de acțiuni privind salubrizarea și amenajarea teritoriului satului Neculăieuca pentru anul 2021 | Primarul, consiliul sătesc, agenţii economici | I decadă a lunii martie a.2021 |
| 2. | Amenajarea și curăţirea terenurilor aferente gimnaziului Neculăieuca, grădiniţei, căminului cultural, OMF, magazinelor, bibliotecii publice, sediului primăriei | Primarul , directorii și șefii de instituții, agenții economici | Permanent |
| 3. | Sădirea arborilor şi arbuştilor în jurul gunoiștei, pe malurile râpilor, pe marginea traseului și prin alte locuri unde este necesar: din sat până la șoseaua Orhei- Curchi | APL, consilierii, agenții economici, localnicii | Luna aprilie, octombrie 2021 |
| 4. | Amenajarea , curăţirea şi salubrizarea traseului la eşirea din sat | APL, consilierii, agenții economici, localnicii | Martie - Aprilie 2021 |
| 5. | Lichidarea gunoiştelor neautorizate, instalarea panourilor cu avertizări privind amenzile pentru poluarea solului cu deşeuri la gunoiştile neautorizate | Primarul, şeful de post, consilierii locali, medicul | Permanent Aprilie și septembrie |
| 6. | Lichidarea stocurilor de materiale de construcţie de pe drumurile satului Neculăieuca, amenajarea teritoriului aferent gospodăriilor | Cetățenii satului, primarul, şeful de post, consilierii locali | permanent |
| 7. | Amenajarea şi curăţirea fântânelor arteziene, amenajarea lor cu arbori şi arbuşti | Primarul, consilierii locali, localnicii adiacenţi | Aprilie - mai |
| 8. | Amenajarea şi curăţirea fântânelor mină din sat | Proprietarii fântânilor și vecinii | Mai – iunie 2021 |
| 9. | Plantarea copacilor, arbuştilor, florilor în zonele şi spaţiile verzi din sat ( primărie, cămin cultural, gimnaziu, oficiul poştal, grădiniţa de copii, OMF, biblioteca publică, traseul) | Primarul, conducătorii,șefii, angajații instituţiilor, agenții economici | Aprilie - octombrie 2021 |
| 10. | Amenajarea gunoiştii autorizate din sat prin adunarea deşeurilor şi sadirea arbuştilor | Primarul,Specialistul principal RRF, consilierii locali, agenţii economici | Aprilie – septembrie 2021 |
| 11. | Construcția și amenajarea gropilor de înhumare a animalelor( gropile Bekari) cu informarea populației despre modalitatea de neutralizare a cadavrelor | APL, medicul veterinar, deținătorii de animale | Toată perioada anului |
| 12. | Amenajarea, curăţirea şi salubrizarea cimitirului | Primarul, angajații APL, parohul bisericii, cetăţenii | permanent , martie 2021 |
| 13. | Evidenţa calităţii apei din fântâni, numerotarea fântânilor, menţinerea lor în stare sanitaro-ecologică conform cerinţelor | APL,OMF Contract cu CMF | permanent |
| 14. | Organizarea măsurilor instructiv-educative cu destinaţie ecologică în instituţiile de învăţământ, organizarea orelor ecologice şi sanitare, organizarea concursurilor desenelor, victorinelor | APL, Gimnaziul, Inspecţia Ecologică, Educatorii grădiniţei-creşă | permanent |
| 15. | Mobilizarea populației, angajaților instituțiilor bugetare și a agenților economici din teritoriu la realizarea activităților de salubrizare | Primarul, consilierii, Președintele comisiei de specialitate | toată perioada anului |
| 16. | Instituirea zilei sanitare în sat - ziua de vineri a fiecărei săptămâni | Primarul, Consiliul sătesc | permanent |

Anexa nr.2

La Decizia Consiliului Sătesc Neculăieuca

Nr.1/4 din  19 martie 2021

Componenţa nominală a comisiei locale

pentru organizarea şi desfăşurarea

acţiunilor de amenajare, salubrizare şi înverzire a localităţii

1.Bîscal  Violeta  -  primarul  satului  Neculăieuca

2.Gavrilaș  Vladimir – specialist  în  reglementarea  regimului  funciar

3.Bejenaru Claudia – consilier, președintele  comisiei  în  probleme  funciare

4.Tihon  Rodica –  consilier, directorul Complexului  Educațional  Gimnaziu  Grădiniță

5.Crețu  Lucheria-  bibliotecar  principal biblioteca  publică  sătească

6.Zelinschi  Polina -șef   Cămin  Cultural

7.Moraru Ariadna -  lucrător  medical

8. Ganța  Iurie -  consilier

9. Vîrlan  Parascovia - consilier