Satul Borogani

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR

DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

2022 - 2024

Borogani, 2022

| Table of Contents INTRODUCERE 3 1. TENDINȚE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR ȘI SOLUȚIILE PROPUSE 5 2. AUTOEVALUAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 8 3. VIZIUNEA DE ÎMBUNĂTĂȚIREA A SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 16 4. PLANUL DE ACTIVITĂȚI 19 5. MONITORIZARE 31 Anexa1 Componența Echipei de Inițiativă Comunitară 33 |  |
| --- | --- |

INTRODUCERE

Planul de îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală este un document care oferă autorității publice locale (APL), prestatorului de servicii și populației niște soluții practice identificate în funcție de starea infrastructurii disponibile, organizarea mentenanței și deservirii, atitudinea consumatorilor față de serviciu, precum și în funcție de problemele de mediu cu scopul de  a implementa treptat niște practici viabile și eficiente de gestionare a deșeurilor și de prestare a serviciului de aprovizionare cu apă.

Prezentul plan de îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală a fost elaborat în procesul de realizare a Proiectului de implicare civică în guvernarea locală  „MĂ IMPLIC”. Din cauza unui decalaj semnificativ la capitolul accesului populației urbane și rurale din Moldova la serviciile publice  Proiectul „MĂ IMPLIC” este axat pe îmbunătățirea accesului populației rurale din Moldova la serviciile publice de calitate ce țin de alimentare cu apă, canalizare, managementul deșeurilor solide și iluminatul public.

Specificul abordării „MĂ IMPLIC” față de realizarea proiectelor ține de faptul că este acordată o atenție sporită  aspectului de asistare a comunităților în identificarea necesității de a   îmbunătăți un anumit serviciu public, în formularea  unei viziuni strategice  privind dezvoltarea serviciului, în planificarea activităților, aplicarea și eficientizarea practicilor de mentenanță și deservire.

Inițiativele comunităților-partenere orientate spre îmbunătățirea prestării serviciului sunt susținute de proiect în baza principiului de cofinanțare. Procesul de activitate care ține de  îmbunătățirea prestării serviciilor publice presupune implicarea populației la toate etapele de   implementare a proiectului – de la identificarea serviciului pentru îmbunătățire și formularea viziunii privind dezvoltarea până la desfășurarea lucrărilor și monitorizarea proceselor.

Populația este implicată prin crearea unei Echipe de Inițiativă Comunitară (EIC) care participă activ sau chiar inițiază procese  ce țin de analiza situației curente, identificarea problemelor și a soluțiilor pentru acestea, precum și asigură informarea publicului.

Activitatea  EIC  nu doar contribuie la îmbunătățirea calității de prestare a  serviciilor de gospodărie comunală, dar și sporește capacitatea populației de a se implica în procesele decizionale la nivel local, de a  participa la planificarea și dezvoltarea comunității.

Prezentul plan de îmbunătățire a serviciului include următoarele compartimente:

1. Tendințele de dezvoltare  și soluția identificată

2. Autoevaluarea situației serviciilor publice

3. Viziunea privind îmbunătățirea serviciului și stabilirea obiectivelor

4. Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea și dezvoltarea practicilor de prestare a serviciilor

5. Monitorizarea

Compartimentele 1-3 sunt  elaborate în baza rezultatelor activității  independente ale APL și EIC în conformitate cu metodologia propusă de Proiectul „MĂ IMPLIC”. Asistența tehnică, expertiza, precum și facilitarea procesului de identificare a soluțiilor pentru dezvoltarea serviciului, elaborarea viziunii privind   îmbunătățirea serviciului și efectuarea autoevaluării au fost oferite de Proiectul „MĂ IMPLIC”.

Înainte de a începe elaborarea Planului de îmbunătățire a serviciului au fost realizate acțiuni participative care se referă la analiza situației curente, stabilireasarcinilor și activităților,  elaborarea soluției ce ține de îmbunătățirea serviciului. Rezultatul acestor activități îl constituie următoarele produse:

- Maparea (cartografierea), crearea Echipei de Inițiativă Comunitară (Anexa 1);

- Profilul comunitar;

- Designul logistic al  organizării serviciului;

- Chestionarea populației;

- Atelierul pentru identificarea soluțiilor;

- Autoevaluarea situației serviciilor publice.

În cadrul Planului de îmbunătățire a prestării serviciilor de gospodărie comunală o atenție deosebită este acordată serviciului de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani. Aceste serviciu a fost identificat de către Primărie în calitate de serviciu prioritar și care necesită  îmbunătățiri. Anume pentru îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor solide și este prevăzută confinanțarea din partea Proiectului „MĂ IMPLIC”.

Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea și dezvoltarea practicilor de prestare a serviciilor publice (compartimentul 4) include acele activități realizarea  cărora va permite atingerea scopurilor/obiectivelor stabilite privind  îmbunătățirea serviciului de   gestionare a deșeurilor.  Activitățile din Planul de acțiuni sunt axate pe realizarea sarcinilor indicate în cadrul Atelierului de identificare a soluțiilor și pe îmbunătățirea situației în cadrul celor mai importante componente (identificate în urma autoevaluării).

În afară de activitățile  care se referă la îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor, Planul mai conține și activități ce țin de îmbunătățirea prestării serviciului de aprovizionare cu apă,  eficientizarea activității prestatorului de servicii și de  sporirea responsabilității și  transparenței procesului de prestare a serviciilor publice. Necesitatea de a include niște sarcini adiționale a apărut în urma autoevaluării. Sarcinile referitoare la eficientizarea activității prestatorului de servicii și asigurare a responsabilității și transparenței sunt importante pentru activitatea sustenabilă a întreprinderii municipale (ÎM), iar serviciul de aprovizionare cu apă, care la fel este prestat de către întreprinderea municipală,are un impact direct asupra sustenabilității prestatorului de servicii.

Planul de  îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală pentru anii 2022-2024 corespunde principiilor indicate în  Strategia de gestionare a deşeurilor  în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, contribuind totodată la realizarea atribuțiilor  APL indicate în Legea privind deşeurile și la crearea unui sistem complex eficient de  gestionare a deșeurilor.

Realizarea sarcinilor trasate va permite organizarea unui serviciu sustenabil de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani. În plus, pe viitor Primăria va fi pregătită   pentru integrarea serviciului  disponibil în sistemul regional de management al deșeurilor.

- TENDINȚE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR ȘI SOLUȚIILE PROPUSE

  - Descrierea teritoriului

Satul Borogani este o localitate din zona de sud a Republicii Moldova, situată la latitudinea 46.3691, longitudinea 28.5183 şi altitudinea de 83 metri faţă de nivelul mării. Localitatea se află  la distanţa de 31 km de centrul raional Leova, la 120 km de capitală (Chișinău), 10 km de orăşelul Iargara, unde se află cea mai apropiată gară feroviară, la 14 km de centrul comercial, Comrat. Satul Borogani se mărgineşte la Nord cu s. Baiuş, raionul Leova,  la Nord-Est cu s. Dezghingea, raionul Comrat, la Sud cu satele Sadîc şi Vişniovca, raionul Cantemir, la Est cu s. Congazcic, raionul Comrat, la Vest cu satul Cociulia, raionul Cantemir.

Relieful zonei este caracterizat de văi și mici dealuri cu soluri fertile, care oferă un potențial semnificativ pentru agricultură, traversat de râulețul Ialpugel, afluent al râului Ialpug.                                                     Fig.1. Harta localității Borogani

Suprafaţa administrativ-teritorială a satului Borogani, conform planului urbanistic general, este de  6543,72 ha, inclusiv teren cu destinație agricolă – 4033,9 ha (61,6%), imașuri - 1274,04 ha, suprafețe forestiere – 764,01 ha, zona rezidențială – 298,52 ha, 2 bazine acvatice cu suprafața de 118,57 ha etc.

  - Populația existenta și tendințele demografice

Fig. 2. Structura populației pe grupuri de vârstă

Conform datelor administrative la data de 1 ianuarie 2021,  populaţia satului constituia 4003 locuitori, dintre care 2250 – bărbaţi și 1753 – femei.

Din totalul populației, conform structurii pe grupuri de vârstă, circa 66% o reprezintă persoanele cu vârstă cuprinsă între 17 și 57/63 ani.

În prezent, populația satului, din punct de vedere etnic, este constituită în majoritate de către români/ moldoveni - 98,65 %, restul fiind ucraineni - 0,15 %,ruși-0,44%, bulgari-0,13 %, găgăuzi - 0,44 %.

În comunitate sunt înregistrate circa 90 familii care îngrijesc de 3 sau mai mulți copii, 192 persoane cu dezabilități.

Sporul natural continuă să fie unul negativ (scădere) generat, atât de procesele demografice negative (din anul 2017 numărul de decese depășește numărul nașterilor), cât și a migrației, în special a populației apte de muncă, care pleacă la muncă în afara comunității, atât sezonier, cât și pe perioade lungi.

  - Generarea și compoziția deșeurilor

Generarea deșeurilor în satul Borogani are loc în circa 900 gospodării casnice din totalul de 1127, (un număr semnificativ de gospodării sunt nelocuite sau abandonate), în instituțiile publice: Primăria satului Borogani, LT „Grigore Vieru”,Gimnaziu “Vasile Badiu”, Grădinița „Andrieș”, Centrul Medicilor de Familie, Casa de Cultură, Biblioteca publică, de către 23 agenți economici. În rezultatul efectuării analizei tipurilor și cantității de deșeuri, pe teritoriul localității au fost estimate următoarele cantități anuale de deșeuri: sticlă – 2%; plastic – 4%; hârtie/carton – 1 %; biodegradabile-25%, menajere - 69%. S-a estimat colectarea anuală a unei cantități de aproximativ 3,5 mii tone de deșeuri solide pe teritoriul satului Borogani.

Tabel 1.Compoziţia şi volumul deşeurilor acumulate într-o familie de 3 membri, în decurs de 2 săptămâni (estimativ)

| Tipuri de deșeuri | Cantitatea(kg) |
| --- | --- |
| Plastic (reciclabil) | 2 |
| Sticlă (reciclabil) | 1 |
| Hârtie (reciclabil) | - |
| Resturi vegetale (compostabil) – vara, toamna | 10 |
| Animalier (compostabil) | 30 |
| Materiale de construcţie | 20 |
| Menajer (care trebuie dus la depozitul de deșeuri) | 50 |

Soluție: Colectarea separată a deșeurilor menajere în pubele de 80 litri  și  a deșeurilor reciclabile/ sticlă, plastic  -  direct în gospodăriile casnice (câte 2 per gospodărie) și câte 3 pubele 120 l.- pentru 7 instituții publice și 23 agenți economici. La instituțiile publice vor fi amenajate platforme pentru pubele ce vor permite colectarea separată a fiecărui tip de deșeuri (sticla și plasticul vor vi colectate într-o singură pubelă). Deșeurile menajere vor fi transportate la gunoiștea sătească din s. Borogani, unde vor fi amenajate si 2 platforme: una pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile si vegetale (iarba, paie, frunze uscate, crengi, ș.a.) și alta pentru cele de construcție.

  - Infrastructura și serviciile de colectare, evacuare și depozitare a deșeurilor

În prezent, în comunitate nu există serviciu de colectare a deșeurilor menajere. Persoanele fizice și cele juridice colectează și transportă deșeurile în mod individual la depozitul de deșeuri. Rețeaua rutieră reprezintă circa 43 km de drum local, dintre care doar 3 km sunt asfaltate, iar 9 sunt în variantă albă. Circa 20% din drumuri, inclusiv drumul spre platforma de gunoi, necesită reparații. Deoarece în localitate, circa 25% din  drumuri sunt cu lățimea de 3m, autospeciala trebuie sa fie manevrabilă și lățimea ei  nu trebuie să fie mai mare de 2,6m. Pentru dotarea serviciului au fost analizate 2 modele de autospeciale; cu volum de 6m³ si de 10m³.

La mai mulți producători lungimea și lățimea autospecialelor pentru ambele volume este aceeași, diferența fiind în înălțimea autospecialei. De aceea mai optimală este procurarea  variantei de 10 m³, în sens  de preț/m³ și cheltuieli operaționale la evacuarea 1m³.

Soluție: Pentru transportarea deșeurilor va fi achiziționată o autospecială cu capacitatea de 10 m³ (4ooo kg), cu un grad sporit de manevrare, pentru a fi accesibilă în spatii înguste, străzi, parcuri, iar lățimea să fie mai mică de 2,6 m,  cu o  lungime totală  mai mica de 7,5 m si înălțime maximă de 3,5 m. Autospeciala va fi  dotată cu echipament de presare (cu coeficient de presare  6) si  cu echipament de încărcare a pubelelor (80 l, 120 l ). Se propune ca deșeurile menajere să fie evacuate o dată la 2 săptămâni în perioada caldă a anului și o dată pe lună în perioada rece a anului. Deşeurile reciclabile vor fi colectate o dată pe lună, în perioada caldă a anului şi o dată la 2 luni, în perioada rece a anului. În următorii ani este preconizat de a procura un tractor multifuncțional, 4x4, cu lamă frontală hidraulică rotativă (Lăţimea, mm – 2100; înălţimea, mm -650), cu echipament de excavare    (manevrare  hidraulică cu post de conducere reversibil; volumul nominal al cupei, m² - o,18±0,01), cu echipament suplimentar: ciocan hidraulic, cupă (îngustă/ lată, burghiu,). Tractorul multifuncţional va acoperi integral necesitățile locale în salubrizarea și amenajarea satului: menţinerea drumurilor locale, curăţarea zăpezii, pe timp de iarnă, şi a rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale, pe timp de vară, plantarea arborilor etc. De asemenea, vor fi executate lucrări de întreţinere a gunoiștii satului: îngrămădirea şi înhumarea deşeurilor. Cu suportul acestui transport vom putea presta servicii diversificate, accesibile și echitabile pentru diferite categorii dezavantajate de populație, inclusiv de încărcare a deşeurilor animaliere şi de construcţie, precum şi de executare a lucrărilor operaţionale şi de înlăturarea a defecţiunilor pe traseul de alimentare cu apă a localităţii.

Fig. 3.  Depozitul de deșeuri

Amenajarea depozitului de gunoi menajer (2 ha), situat la circa  450 m de sat și la 2 km de cel mai apropiat bazin acvatic, se va realiza prin renovarea drumului de acces, instalarea a 4 camere de luat vederi, construcția unor secțiuni pentru deșeuri vegetale, animaliere și de construcție, inclusiv plantarea unei zone forestiere.  Deșeurile reciclabile vor fi transportate la un depozit special amenajat, dotat cu aparatul de presat plasticul, care va fi procurat din sursele unui grant obținut recent de la USAID din partea Grupului de Acțiune Locală (GAL). Sticla va fi depozitată, la fel în acest depozit. Ulterior,acestea (plasticul în baloate și sticla) vor fi preluate de  o companie specializată. Beneficiarii, în cadrul campaniilor de sensibilizare și informare, vor fi încurajați să prevină și să reducă cantitatea deșeurilor generate. Gospodăriile casnice vor fi încurajate de către autoritatea locală și operatorul de servicii să composteze deșeurile degradabile, amenajând un loc special în gospodărie, compostul urmând să fie reutilizat ca îngrășământ. În acest scop vor fi utilizate următoarele metode de informare şi sensibilizare: discuţii cu cetăţenii pe sectoare, elaborarea şi distribuirea pliantelor cu instrucțiuni de compostare,  seminare informative şi practice cu diferite grupe sociale, ore de studii în instituţiile de învăţământ din localitate, plasarea informaţiilor utile pe panourile informative şi pe rețelele de socializare:

- pagina de facebook a primăriei https://www.facebook.com/primariaborogani

- pagina web a satului http://borogani.sat.md/.

De asemenea, vor fi lichidate 4 gunoiști neautorizate în intravilan și 2 din extravilanul localității.

  - Organizarea instituțională a serviciului de salubrizare:

În satul Borogani a fost creată și funcționează Întreprinderea municipală ”Servicii Comunale Borogani”, care, în prezent, gestionează serviciul de alimentare cu apă la circa 901 gospodării. La moment sunt angajați 2,5 persoane (1 – director, 1,5 muncitori), contabilitatea fiind asigurată de contabilul primăriei voluntar. Serviciul este prestat locuitorilor din 2016 având ca surse de apă fântânile arteziene. Fântânile arteziene, aflate în proprietatea autorităților locale, au fost transmise în gestiune întreprinderii municipale.

Autoritățile locale au inițiat dezvoltarea a două servicii noi: colectarea/gestionarea deșeurilor și iluminatul public în parteneriat cu proiectele MĂ IMPLIC și Comunitatea Mea.

Soluție: Îmbunătățirea cadrului regulator (regulament, statut etc.) privind activitatea ÎM „Servicii Comunale Borogani” responsabilă de organizarea și funcționarea serviciului de gestionare a deșeurilor. În special este necesar revizuirea cadrului regulator cu privire la organizarea serviciilor de salubrizare și delegarea acestora către operatorul municipal și dezvoltarea capacităților operaționale și organizaționale a prestatorului de servicii.

Pentru asigurarea calităţii serviciului de colectare/gestionare a deșeurilor va fi necesar angajarea a 3,5 persoane: 1 conducător auto, 2 muncitori, 0,5 - contabil. Angajaţii vor fi remuneraţi  pe unitate de timp (oră, zi), cu salariu lunar fix.

  - Finanțarea serviciului:

Finanțarea sectorului de salubritate și gestionare a deșeurilor în satul Borogani se realizează direct de către autoritățile locale, agenți economici și persoane fizice. Din bugetul primăriei se susțin activități curente ce țin de amenajarea și asanarea teritoriului, curățirea drumurilor, precum și de întreținerea depozitului de deșeuri. Aceste lucrări sunt realizate prin intermediul Î.M. „Servicii Comunale Borogani”.

Soluție: Cetățenii vor achita taxa pentru salubrizare, aprobată anual de către Consiliul Local, precum și plata pentru serviciul de colectare a deșeurilor persoanelor juridice și altor plăți. Inițial, se va testa cum funcționează serviciul și care sunt cheltuielile suportate per lună, iar ulterior mărimea plăților va fi stabilită și aprobată de către autoritățile locale cu consultarea cetățenilor.

- AUTOEVALUAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Abordarea Proiectului „MĂ IMPLIC” față de implementarea și realizarea inițiativelor comunităților-partenere  privind dorința lor de a îmbunătăți practicile de prestare a serviciilor publice este una complexă și presupune implicarea tuturor părților interesate în  procesul decizional. O atenție sporită este acordată practicilor ce țin de sporirea calității și sustenabilității prestării serviciului și elaborării unui mecanism fiabil, clar, responsabil și transparent de mentenanță și deservire.

Ținând cont de faptul că unul dintre obiectivele Proiectului „MĂ IMPLIC” se referă la dezvoltarea capacităților APL și ale prestatorilor de servicii de a-și organiza și  îmbunătăți în mod  independent serviciile publice a fost luată decizia de a efectua evaluarea situației ce ține de prestarea serviciilor în comunități prin organizarea procesului de evaluare independentă a potențialului managerial și organizațional al prestatorului și al serviciului în general.

Pentru a desfășura în mod independent evaluarea potențialului managerial și organizațional, Proiectul „MĂ IMPLIC” a  pus la dispoziție un instrument de autoevaluare „Fișa de autoevaluare pentru prestatorii de servicii”.

În urma autoevaluării, Primăria Borogani și ÎM „Servicii Comunale”, precum și EIC, au efectuat evaluarea propriei situații, au identificat componentele prioritare care necesită dezvoltare, au alcătuit o listă prealabilă de activități pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide și de alimentare cu apă a populației.

În Tabelul 1 vom prezenta rezultatele evaluării propriei situației  și identificării priorităților

Tabelul 1. Evaluarea propriei situației  și identificarea priorităților

| Nr. | Componenta managerială | Aprecierea | Prioritatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Partea 1. Componentele universale |  |  |
| 1.1. | Capacitatea instituțională și statutul juridic | Joasă (8) | Înaltă |
| 1.2. | Responsabilitatea și transparența | Joasă (9) | Înaltă |
| 1.3. | Sustenabilitatea infrastructurii | Joasă (5) | Înaltă |
| 1.4. | Relațiile cu consumatorii | Joasă (12) | Înaltă |
| 1.5. | Organizarea și personalul | Medie (15) | Înaltă |
| 1.6. | Politica tarifară | Medie (8) | Înaltă |
| 1.7. | Optimizarea operațională | Joasă (4) | Înaltă |
| 1.8. | Managementul financiar și evidența contabilă | Joasă (10) | Înaltă |
|  | Partea 2. Tipurile de activități |  |  |
|  | Compartimentul 1. Serviciul de alimentare cu apă |  |  |
| 2.1.1. | Suficiența resurselor de apă și calitatea apei | Înaltă (11) | Înaltă |
| 2.1.2. | Reflectarea rețelelor în evidență | Medie (5) | Înaltă |
| 2.1.3. | Pierderile de apă | Joasă (8) | Înaltă |
| 2.1.4. | Evidența apei | Medie (8) | Înaltă |
|  | Compartimentul 2. Serviciul de canalizare |  |  |
| 2.2.1. | Complexitatea serviciului de canalizare | Joasă (4) | Înaltă |
|  | Compartimentul 3. Serviciul de gestionare a deșeurilor |  |  |
| 2.3.1. | Complexitatea serviciului de gestionare a deșeurilor | Joasă (7) | Înaltă |
| 2.3.2. | Organizarea serviciului de gestionare a deșeurilor | Joasă (7) | Înaltă |
| 2.3.3. | Amplasarea deșeurilor | Joasă (10) | Înaltă |
|  | Compartimentul 4. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 2.4.1. | Amenajarea teritoriului | Joasă (8) | Înaltă |
|  | Compartimentul 5. Iluminatul public |  |  |
| 2.5.1 | Complexitatea serviciului de iluminat public | Medie (12) | Înaltă |

La fel, Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale” și Primăria Borogani au completat tabelele cu indicatorii de eficiență care se referă la serviciile de gestionare a deșeurilor, alimentarea cu apă și iluminat public. Valorile de bază ale indicatorilor privind prestarea serviciului de alimentare cu apă sunt reflectate în Tabelul 2. Serviciul de gestionare a deșeurilor nu este prestat de către întreprinderea municipală la momentul elaborării planului de îmbunătățire a serviciului.

Tabelul 2. Indicatorii de eficiență

| Nr. | Indicator | Valoare |
| --- | --- | --- |
|  | Serviciul de gestionare a deșeurilor (nu este prestat) |  |
| 1 | Cota populației acoperite cu serviciul de evacuare deșeurilor | 0% |
| 2 | Cantitatea de deșeuri generată de un abonat sau de o persoană per zi | 3 kg |
|  | Serviciul de alimentare cu apă (este prestat de către ÎM) |  |
| 3 | Cota populației acoperite cu serviciul de alimentare cu apă | 87,5% |
| 4 | Volumul consumului de apă timp de 24 de ore per abonat sau persoană | 100 l |
| 5 | Pierderile generale de apă | 5% |
| 6 | Nodurile de evidență a apei | 100% |
| 7 | Nivelul de acoperire a costurilor operaționale | 114% |
| 8 | Nivelul de achitare pentru serviciu | 90% |
|  | Serviciul de iluminat public (este prestat de către APL) |  |
| 9 | Cota teritoriilor acoperite cu serviciul de iluminat public | 27,5% |
| 10 | Consumul lunar de energie electrică pentru 1 km de iluminat public | 46 kW |
| 11 | Nivelul de acoperire a costurilor operaționale | 100% |

Rezultatele autoevaluării și completării indicatorilor de eficiență denotă că activitatea  ÎM „Servicii Comunale” la capitolul prestarea serviciului de alimentare cu apă este rentabilă la moment, nivelul de  acoperire a costurilor operaționale pentru serviciul respectiv constituind 114%, iar nivelul de pierderi de apă fiind unul redus –5%. Totodată,  analiza fișei de autoevaluare sugerează că pentru prestarea sustenabilă a serviciului de alimentare cu apă este necesar de acordat atenție aspectelor ce țin de restabilirea obiectelor de infrastructură și de asigurarea financiară a efectuării lucrărilor de reparație și reabilitare, or tariful trebuie să acopere toate costurile, iar mijloacele obținute în calitate de defalcări de amortizare urmează a fi direcționate spre restabilirea infrastructurii folosite pentru prestarea serviciului. La fel, în urma autoevaluării au fost identificate mai multe componente manageriale care necesită îmbunătățiri. O atenție sporită trebuie acordată  gestiunii componentelor manageriale care țin de organizarea și prestarea serviciului de gestionare a deșeurilor.

Serviciul de iluminat  public nu este analizat detaliat din motiv că nu este prestat de către ÎM, iar sarcinile de bază pentru îmbunătățirea serviciului țin de efectuarea unor lucrări de construcții-montaj   pentru a extinde teritoriul satului Borogani acoperit cu iluminat  public și încheierea unui contract cu o organizație care dispune de echipamentele tehnice speciale, autorizații și de angajați calificați pentru deservirea sistemului.

În Tabelul 3 sunt prezentate activitățile elaborate în mod independent pentru îmbunătățirea situației ce ține de prestarea serviciilor publice.

Tabelul 3. Activitățile elaborate în mod independent pentru îmbunătățirea situației

| Componenta managerială | Activitățile pentru îmbunătățirea situației |
| --- | --- |
| Partea 1. Componentele universale |  |
| Capacitatea instituțională și statutul juridic | - Asigurarea activităţii Întreprinderii Municipale în corespundere cu cerinţele de licenţiere: Obţinerea actelor permisive de mediu, autorizaţia de mediu pentru gestionarea deșeurilor, etc.. |
| Responsabilitatea și transparența | - Elaborarea şi aprobarea planului Întreprinderii Municipale de comunicare cu cetăţenii. - Prezentarea anuală a raportului de activitate a Întreprinderii Municipale, realizarea obiectivelor şi atingerea indicatorilor de performanţă în cadrul Consiliului Local şi Adunării Generale a Cetăţenilor. - Asigurarea accesului tuturor persoanelor interesate la informaţia privind activitatea Întreprinderii Municipale, realizarea obiectivelor şi atingerea indicatorilor de performanţă, prin publicarea şi plasarea pe panourile informative, pe facebook, elaborarea şi distribuirea de pliante şi alte materiale informative. - Monitorizarea permanentă a indicatorilor activităţii Întreprinderii Municipale de către APL şi Echipa de Implicare Comunitară. |
| Sustenabilitatea infrastructurii | - Evaluarea sistematică a obiectelor de infrastructură implicate în prestarea serviciilor comunitare, inclusiv estimarea riscurilor de defecţiune a acestora; - Elaborarea şi aprobarea anuală a planului de exploatare, întreţinere şi monitorizare a serviciului, cu referire, inclusiv, la reparaţia şi înlocuirea reţelelor, echipamentelor, utilajului, etc.. - Elaborarea şi aprobarea planului de acţiuni în caz de situaţii excepţionale. |
| Relațiile cu consumatorii | - Instruirea unui angajat în domeniul comunicării şi relaţiei cu publicul şi delegarea responsabilităţii de comunicare cu clienţii, acestuia, prin includerea sarcinii în fişa de post. - Elaborarea şi aprobarea procedurilor de intervenţie în urma adresărilor din partea clienţilor serviciilor comunitare. - Evaluarea gradului de satisfacere a aşteptărilor contribuabililor cu referire la calitatea serviciilor prestate, prin organizarea şi desfăşurarea anuală a unui sondaj. - Crearea unei pagini a Întreprinderii Municipale pe facebook. - Informarea şi sensibilizarea consumatorilor, promovarea serviciilor acordate, precum şi a consumului economic şi responsabil de resurse, prin intermediul diferitor mijloace de comunicare ( panouri informative, pliante, telefoane, internet, discuţii individuale, adunări pe sectoare, adunări a consumatorilor, etc..). - Elaborarea şi aprobarea procedurii de percepere a plăţii în cazul neachitării la timp pentru serviciile acordate. |
| Organizarea și personalul | - Elaborarea şi aprobarea organigramei Întreprinderii Municipale. - Elaborarea şi aprobarea fişelor de post, cu stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor pentru toate funcţiile din întreprindere. - Elaborarea şi aprobarea indicatorilor de performanţă per serviciu acordat. - Instruirea şi formarea continuă a angajaţilor. Elaborarea planului de instruire şi alocarea de resurse financiare pentru aceste acţiuni. |
| Politica tarifară | - Elaborarea şi aprobarea transparentă, participativă a metodologiei calculării tarifelor/ taxelor/ plăţilor pentru serviciile acordate. - Reactualizarea sistematică/anuală a tarifelor/ taxelor, plăţilor serviciilor acordate cu scopul asigurării acoperirii tuturor cheltuielilor suportate pentru întreţinerea, menţinerea şi dezvoltarea acestora. - Organizarea consultărilor publice, a audierilor publice cu privire la mărimea tarifelor/ taxelor/ plăţilor pentru serviciile acordate. |
| Optimizarea operațională | - Elaborarea şi aprobarea planului de optimizare a cheltuielilor de energie electrică. - Elaborarea şi aprobarea registrelor de monitorizare a indicatorilor operaţionali şi financiari ai serviciilor acordate. - Evidenţa permanentă a indicatorilor operaţionali şi financiari ai serviciilor acordate prin intermediul registrelor aprobate. - Elaborarea, aprobarea şi realizarea planului de acţiuni în vederea optimizării managementului şi structurii organizatorice a Întreprinderii Municipale şi creşterii eficienţei instituţiei. |
| Managementul financiar și evidența contabilă | - Elaborarea şi aprobarea politicii de evidenţă contabilă a Întreprinderii Municipale. - Evidenţa distinctă a veniturilor/ cheltuielilor per serviciu prestat. - Achiziţionarea şi utilizarea soft-urilor specializate pentru contabilitate, contabilitate fiscală, contabilitate pentru abonaţi. |
| Partea 2. Tipurile de activități |  |
| Compartimentul 1. Serviciul de alimentare cu apă |  |
| Suficiența resurselor de apă și calitatea apei | - Informarea, promovarea serviciului de alimentare cu apă precum şi sensibilizarea consumatorilor cu privire la consumul economic şi responsabil de apă, prin intermediul diferitor mijloace de comunicare ( panouri informative, telefoane, internet, discuţii individuale, adunări pe sectoare, adunări a consumatorilor, etc..). - Monitorizarea permanentă a calităţii apei în fântânile arteziene şi la robinet, livrată consumatorilor: - prelevarea de probe şi efectuarea investigaţiilor chimice şi biologice de laborator (anual); - Dezinfectarea apei în sonde, fântâni de suprafaţă, reţelele de aprovizionare cu apă (anual). |
| Reflectarea rețelelor în evidență | - Elaborarea hărţilor electronice ale reţelei de alimentare cu apă. - Evidenţa şi actualizarea permanentă a informaţiei operaţionale pe harta grafică şi electronică a reţelei de alimentare cu apă; |
| Pierderile de apă | - Divizarea reţelei de apă pe sectoare; - Elaborarea şi aprobarea registrelor de monitorizare a indicatorilor operaţionali şi financiari ai serviciului de aprovizionare cu apă. - Calculul sistematic al balanţei apei pentru sistemul de aprovizionare cu apă ( conform datelor înscrise în registrul de monitorizare a indicatorilor operaţionali ai serviciului) - Instalarea reglatoarelor de presiune în reţea . - Evidenţa sistematică a pierderilor de apă prin compararea volumului de apă intrat în sistem şi volumul de apă consumat , conform indicaţiilor contoarelor; - Achiziţionarea şi instalarea echipamentului special pentru depistarea pierderilor în sistem. |
| Evidența apei | - Verificarea sistematică a contoarelor de apă în vederea stabilirii corespunderii acestora cu parametrii metrologici. - Achiziţionarea şi instalarea echipamentului special pentru citirea la distanţă a indicaţiilor de pe contor. - Instalarea contoarelor de apă, performante, electronice; - Achiziţionarea şi utilizarea soft-urilor specializate pentru contabilitate, contabilitate fiscală, contabilitate pentru abonaţii serviciului de alimentare cu apă. |
| Compartimentul 2. Serviciul de canalizare |  |
| Complexitatea serviciului de canalizare | - Identificarea potenţialilor utilizatori ai serviciului de canalizare . - Evacuarea apelor uzate din gropile septice ale utilizatorilor serviciului de aprovizionare cu apă. - Încheierea unui contract cu o întreprindere de tratare a apelor uzate. |
| Compartimentul 3. Serviciul de gestionare a deșeurilor |  |
| Complexitatea serviciului de gestionare a deșeurilor | - Crearea, în parteneriat cu APL, a serviciului de de gestionare a deșeurilor, cu colectarea selectivă a deşeurilor, cu asigurarea accesului la serviciul nou-creat tuturor cetăţenilor. - Organizarea unui sondaj, cu diferite categorii de cetăţeni din localitate, instituţii publice, agenţi economici, cu scopul prognozării volumelor şi categoriilor de deşeuri generate - Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la modalităţile de micşorare a cantităţii deşeurilor – reciclare, compostare; |
| Organizarea serviciului de gestionare a deșeurilor | - Elaborarea hărţii localităţii şi indicarea traseului de colectare a deşeurilor. - Elaborarea hărţii localităţii şi marcarea gospodăriilor, instituţiilor publice, agenţilor economici unde vor fi instalate pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor. - Elaborarea şi aprobarea graficului de colectare şi transportare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor reciclabile. - Lichidarea a 4 gunoişti neautorizate din intravilanul satului şi 2 gunoişti masive din extravilan. - Semnarea contractelor de acordare a serviciului de evacuare a deşeurilor cu toate persoanele juridice. - Calcularea şi aprobarea taxei pentru salubrizare, inclusiv pentru evacuarea deşeurilor (pentru persoane fizice). - Achiziţionarea şi utilizarea soft-urilor specializate pentru contabilitate, contabilitate fiscală, contabilitate pentru abonaţii serviciului de gestionare a deșeurilor. - Aprobarea sancţiunilor pentru evacuarea şi aruncarea deşeurilor în locuri nesancţionate. - Monitorizarea sistematică şi aplicarea sancţiunilor persoanelor care aruncă deşeurile în locuri nesancţionate. - Achiziţionarea unei autospeciale cu încărcător la spate , cu capacitatea de 10m³. - Achiziţionarea unui tractor multifuncţional (Tractor+remorcă+lamă, căuș). - Achiziţionarea unui tractor cu remorcă. - Angajarea unei contabile; - Angajarea unui conducător auto (pentru autospecială), 2 muncitori; |
| Amplasarea deșeurilor | - Actualizarea şi aprobarea documentaţiei(decizia Consiliului Local, Avizul Inspecţiei pentru Protecţia Mediului Leova) cu privire la amplasarea depozitului de deşeuri. - Amenajarea şi divizarea depozitului de deşeuri conform tipurilor de deşeuri generate şi colectate (menajer, animalier, resturi vegetale, construcţie,) - Amenajarea depozitului pentru colectarea deşeurilor reciclabile(plastic, sticlă, metal); - Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la exploatarea depozitului de deşeuri. - Evidenţa sistematică, cronologic, a volumelor şi tipurilor de deşeuri generate şi evacuate |
| Compartimentul 4. Amenajarea teritoriului |  |
| Amenajarea teritoriului | - Monitorizarea permanentă a executării lucrărilor de amenajare a teritoriului. - Monitorizarea respectării Regulilor de asigurare a curăţeniei în satul Borogani raionul Leova. - Evidenţa şi prevenirea în cadrul şedinţelor Comisiei administrative a cazurilor de încălcare a regulilor de asigurare a curăţeniei, cu sancţionarea răufăcătorilor. |
| Compartimentul 5. Iluminatul public |  |
| Complexitatea serviciului de iluminat public | - Extinderea infrastructurii de iluminat public - anual cel puţin 1 PT. Infrastructura de iluminat public va corespunde standardelor şi cerinţelor actuale din domeniul eficienţei energetice, cu conectare, deconectare şi modificare a programului în regim automat. - Asigurarea acordării serviciului în regim continuu. - Achiziţionarea şi utilizarea soft-urilor specializate pentru contabilitate, contabilitate fiscală, contabilitate pentru abonaţii serviciului iluminat public. |

- VIZIUNEA DE ÎMBUNĂTĂȚIREA A SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Pentru Primăria Borogani soluționarea problemei privind gestionarea deșeurilor și organizarea activității sustenabile a prestatorului serviciului este prioritară. A fost luată decizia de a organiza  serviciul de gestionare a deșeurilor  în baza ÎM „Servicii Comunale” care deja prestează serviciul de alimentare cu apă. Întreprinderii Municipale îi vor fi transmise toate obiectele disponibile ale infrastructurii care ține de prestarea serviciului de gestionare a deșeurilor. La fel, o  atenție sporită va fi acordată componentelor manageriale  și  organizaționale ale activității prestatorului de servicii și asigurării prestării sustenabile a serviciilor către populație.

În procesul de lucru asupra tendințelor de dezvoltare și de elaborare a  soluțiilor pentru îmbunătățirea calității   și sustenabilității  prestării serviciului de gestionare a deșeurilor, Echipa de Inițiativă Comunitară a formulat următoarea viziune de perspectivă  privind dezvoltarea serviciului:

- Populația satului Borogani beneficiază de acces la un serviciu de calitate și oportun de gestionare a deșeurilor;

- Deșeurile sunt colectate separat;

- În dotare există autospeciale pentru colectarea deșeurilor, caracteristicele autospecialelor permit acoperirea întregului teritoriu al Primăriei cu acest serviciu și asigurarea colectării   deșeurilor solide;

- Există pubele  pentru colectarea deșeurilor, separat pentru persoane juridice și fizice, pentru fiecare curte;

- Deșeurile reciclabile sunt stocate la un depozit special amenajat fiind ulterior comercializate;

- Sunt lichidate toate gunoiștile neautorizate, ceea ce permite ecologizarea mediului și evitarea pătrunderii deșeurilor în apele subterane;

- Deșeurile sunt evacuate din localități cu regularitate, în conformitate cu orarul aprobat;

- ÎM prestează un serviciu de calitate, iar populația efectuează plățile la timp și integral;

- Pe teritoriul Primăriei Borogani este menținută ordinea și curățenia.

Viziunea de perspectivă asupra dezvoltării serviciului care a fost formulată de Echipa de Inițiatvă Comunitarăcorespunde obiectivelor de bază ale Proiectului „MĂ IMPLIC”  referitoare la dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor și anume:

- către anul 2023, cel puțin 90% (iar către anul 2024 –   100%) din populația satului Borogani va beneficia de acces la servicii eficiente și sustenabile de gestionare a deșeurilor;

- cantitatea de deșeuri generate per capita se va reduce cu cel puțin 3%;

- 6% din deșeurilor colectate vor fi  direcționate pentru  procesare.

Pentru a implementa în practică viziunea privind dezvoltarea serviciului de management al DMS este necesar de identificat scopurile/obiectivele de bază.

În procesul de trasare a scopurilor/obiectivelor ce țin de îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor au fost examinate rezultatele analizei Echipei de Inițiativă Comunitară privind tendințele de dezvoltare a serviciului (Atelierul de identificare a soluțiilor, soluție identificată) și rezultatele autoevaluării stării serviciilor publice.

Analiza a demonstrat că pentru o funcționare sustenabilă a prestatorului de servicii, ÎM „Servicii Comunale”, este necesar de acordat atenție nu doar scopurilor ce țin de managementul  deșeurilor solide, dar și aspectelor de sporire a potențialului managerial și organizațional al ÎM, precum și altor servicii pe care le poate presta ÎM, bunăoară, alimentarea cu apă.

Astfel, au fost formulate următoarele sarcini/obiective:

Sarcina 1. Organizarea serviciului de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primării Borogani

- 1.1 Selectarea prestatorului serviciului de management al deșeurilor solide

- 1.2 Asigurarea bazei instituționale și financiare de prestare a serviciului

Sarcina 2. Asigurarea acoperirii integrale a teritoriului Primăriei Borogani cu serviciul de management al deșeurilor solide

- 2.1 Crearea bazei tehnico-materiale pentru prestarea serviciului

- 2.2 Asigurarea accesului  liber al autospecialelor indiferent de condițiile vremii

Sarcina 3. Reducerea cantității de deșeuri care ajung pe poligon

- 3.1 Organizarea colectării separate a deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani

- 3.2 Aplicarea practicilor ce țin de reducerea cantității de deșeuri generate

Sarcina 4. Amplasarea eficientă și sigură a deșeurilor și asigurarea curățeniei

- 4.1. Amenajarea poligonului

- 4.2. Amenajarea unor locuri pentru păstrarea deșeurilor formate în urma lucrărilor de întreținere și  îngrijire a spațiilor verzi și a   deșeurilor provenite din construcţii

- 4.3. Lichidarea gunoiștilor neautorizate pe teritoriul Primăriei

- 4.4. Menținerea curățeniei pe teritoriul Primăriei

Sarcina  5. Eficientizarea activității prestatorului de servicii

- 5.1 Sporirea sustenabilității infrastructurii

- 5.2 Îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii

- 5.3 Sporirea motivării și calificării personalului

- 5.4. Optimizarea activității prestatorului de servicii

- 5.5 Sporirea stabilității financiare a prestatorului de servicii

Sarcina  6. Sporirea responsabilității și transparenței procesului de prestare a serviciilor publice

- 6.1 Implementarea mecanismelor de implicare a populației în procesele de formulare, planificare, realizare a acțiunilor ce țin de prestarea serviciilor publice

Sarcina  7. Eficientizarea prestării serviciului de alimentare cu apă pe teritoriul Primăriei Borogani

- 7.1 Asigurarea evidenței activelor și resurselor

- 7.2 Ameliorarea procesului de gestionare a rețelelor

- 7.3 Reducerea pierderilor de apă

- PLANUL DE ACTIVITĂȚI

Planul de activități a fost elaborat cu scopul de a stabili obiectivele, acțiunile concrete, rigorile față de rezultatele acestora, termenii de executare și de a indica sursele de finanțare a respectivelor acțiuni. Planul de activități include nu doar sarcinile ce țin de îmbunătățirea practicilor de prestare a serviciului de management al deșeurilor solide, dar și scopurile referitoare la îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă, eficientizarea activității prestatorului de servicii și sporirea  responsabilității și transparenței procesului de prestare a serviciilor publice.

4.1 îmbunătățirea prestării serviciului de management al deșeurilor solide și sporirea capacităților manageriale și organizaționale ale prestatorului serviciului.

În acest compartiment sunt prezentate activitățile ce țin de îmbunătățirea și dezvoltarea practicilor de prestare a serviciului de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani. Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor solide    presupune nu doar consolidarea bazei tehnico-materiale de prestare a serviciului, dar și aplicarea unor practici privind ameliorarea componentelor organizaționale și manageriale de organizare a serviciului, perfecționarea mecanismului de mentenanță și deservire, asigurarea responsabilității și transparenței prestării serviciului.

În Tabelul 4 este prezentat Planul de activități privind îmbunătățirea și dezvoltarea practicilor de prestare a serviciului de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani pentru anii 2022-2024. Asistența financiară oferită de către Proiectul „MĂ IMPLICE” se preconizează a fi direcționată anume spre realizarea sarcinilor ce țin de  îmbunătățirea prestării serviciului de management deșeurilor solide.

Tabelul 4.

Planul de activități privind îmbunătățirea și dezvoltarea practicilor

de prestare a serviciului de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani pentru anii 2022-2024

Acronime:

APL – autoritate publică locală – Primăria Borogani

ÎM – Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale”

MĂ IMPLIC – Proiectul de implicare civică în guvernarea locală   „MĂ IMPLIC”

MDS – managementul deșeurilor solide

| Nr. d/o | Sarcina | Activitatea | Termenul de executare | Executorii | Sursele de finanțare | Volumul estimativ de finanțare, mii lei |  |  |  | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | În total | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Sarcina 1. Organizarea serviciului de management al deșeurilor solide pe teritoriul Primării Borogani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sarcina 1.1. Selectarea prestatorului serviciului de MDS | 1.1.1 Luarea deciziei privind selectarea ÎM „Servicii Comunale” în calitate de prestator al serviciului de management al deșeurilor solide | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | ÎM „Servicii Comunale” prestează serviciul de colectare și evacuare deșeurilor solide |
|  |  | 1.1.2 Aprobarea regulamentului/modului de colectare, evacuare și reciclare a deșeurilor solide | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | Regulament aprobat |
|  |  | 1.1.3 Transmiterea obiectelor de infrastructură în gestiunea ÎM „Servicii Comunale” |  | APL | APL |  | * |  |  | Toate obiectele de infrastructură implicate în procesul de prestare a serviciului de MDS se află în gestiunea ÎM |
|  |  | 1.1.4 Formarea statelor de personal pentru prestarea serviciului de MDS |  | ÎM | ÎM |  | * |  |  | ÎM are un număr suficient de angajați pentru prestarea serviciului |
| 1.2 | Sarcina 1.2. Asigurarea bazei instituționale și financiare de prestare a serviciului | 1.2.1 Obținerea actelor permisive necesare (autorizație, coordonare, licențiere, permisiune) pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și a celui de MDS | 2022 | APL ÎM | APL ÎM |  | * |  |  | Poligonul (gunoiștea) este autorizat sau locul de amplasare a poligonului este coordonat. Există toate actele permisive pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă. |
|  |  | 1.2.2 Elaborarea și aprobarea itinerarelor și a orarului de evacuare a deșeurilor ținându-se cont de acoperirea întregului teritoriu | 2022 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Orarul de evacuare a a deșeurilor solide și itinerarele de circulație a transportului au fost elaborate și aprobate |
|  |  | 1.2.3 Elaborarea și aprobarea tarifului pentru prestarea serviciului de MDS | 2022 | ÎM APL | ÎM APL |  | * |  |  | ÎM a efectuat calculele pentru tarif. Tariful a fost examinat și aprobat de către APL |
|  |  | 1.2.4 Aprobarea contractului-tip pentru prestarea serviciului și organizarea activității ce ține de semnarea contractelor pentru colectarea și evacuarea deșeurilor solide | 2022 | ÎM APL | ÎM APL |  | * |  |  | Formularul contractului-tip a fost elaborat și aprobat. Toate gospodăriile casnice pe teritoriul de prestare a serviciului au semnat cu ÎM contracte de colectare și evacuare a deșeurilor solide |
| 2 | Sarcina 2. Asigurarea acoperirii integrale a teritoriului Primăriei Borogani cu serviciul de MDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sarcina 2.1 Crearea bazei tehnico-materiale pentru prestarea serviciului | 2.1.1. Achiziționarea unei autospeciale pentru transportarea deșeurilor care să fie utilată cu un mecanism de manevră și prevăzută cu posibilitatea de presare a deșeurilor | 2022 | APL | APL MĂ IMPLIC | 200 1000 | 200 1000 | 0 0 | 0 0 | Serviciul de evacuare a DMS acoperă integral teritoriul Primăriei Borogani. Întreprinderea Municipală este asigurată în totalitate cu toate echipamentele tehnice necesare pentru evacuarea sigură și rapidă a deșeurilor solide. |
|  |  | 2.1.2 Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu remorcă și lamă | 2024 | APL | APL | 900 | 0 | 0 | 900 |  |
|  |  | 2.1.2 Achiziționarea pubelelor pentru colectarea deșeurilor: - 1800 bucăți (80 l) – gospodării - 21 bucăți (120 l) – instituții publice - 69 bucăți (120 l) – agenți economici (le procură singuri) | 2022 | APL | APL MĂ IMPLIC | 872 300 | 872 300 | 0 0 | 0 0 |  |
| 2.2 | Sarcina 2.2 Asigurarea accesului liber al autospecialelor indiferent de condițiile vremii | 2.2.1 Reparația structurii rutiere pe străzile cu acces dificil din satul Borogani | 2022-2024 | APL | APL | 2500 | 500 | 1000 | 1000 | Calitatea îmbrăcămintei rutiere permite autospecialelor să acopere integral teritoriul Primării indiferent de condițiile vremii |
|  |  | 2.2.2 Reparația drumului de acces la poligon/gunoiște (500 m) | 2022 | APL | APL | 500 | 500 | 0 | 0 | Calitatea structurii rutiere permite accesul autospecialelor pe poligon (la gunoiște) indiferent de condițiile vremii |
| 3 | Sarcina 3. Reducerea cantității de deșeuri care ajung pe poligon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sarcina 3.1 Organizarea colectării separate a deșeurilor solide pe teritoriul Primăriei Borogani | 3.1.1 Atribuirea și amenajarea unui loc pentru stocarea și procesarea deșeurilor valoroase colectate separat |  | APL | APL | 10 | 10 | 0 | 0 | Locuitorii sortează în mod independent deșeurile la locul de generare. Este redusă cantitatea de deșeuri care ajung la poligon Este desfășurat concursul proiectelor de planificare ecologică și rurală pentru elevi. Este organizat un club de dezbateri, sunt desfășurate campanii de salubrizare. |
| 3.2 | Sarcina 3.2 Aplicarea practicilor ce țin de reducerea cantității de deșeuri generate | 3.2.1 Organizarea și desfășurarea unor campanii de sensibilizare cu scopul de a spori gradul de informare a populației despre MDS, de a aplica practicile de colectare separată și de popularizare a aplicării practicilor de compostare a deșeurilor organice |  | ÎM APL | APL | 60 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | 3.2.2. Achiziționarea composterelor pentru gospodăriile casnice individuale (stimulare) |  | APL | APL | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
| 4 | Sarcina 4. Amplasarea eficientă și sigură a deșeurilor și asigurarea curățeniei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Sarcina 4.1 Amenajarea poligonului | 4.1.1 Aprobarea deciziei privind atribuirea unui lot de teren pentru amplasarea poligonului destinat deșeurilor solide (autorizație sau coordonare) | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | Deșeurile sunt stocate cu respectarea rigorilor legislației în vigoare |
|  |  | 4.1.2 Elaborarea și aprobarea regulilor de exploatarea a poligonului și a schemei de umplere a poligonului | 2022 | ÎM | ÎM Mă Implic |  | * |  |  | Umplerea și exploatarea poligonului sunt conforme cu regulile aprobate |
|  |  | 4.1.3 Îngrădirea poligonului | 2022 | ÎM | ÎM | 20 | 20 | 0 | 0 | Teritoriul poligonului este îngrădit (îngrădirea împiedică răspândirea deșeurilor în afara perimetrului poligonului) |
|  |  | 4.1.4 Achiziționarea și montarea unui sistem de supraveghere video | 2024 | ÎM | ÎM | 20 | 0 | 0 | 20 | Este efectuat controlul accesului pe poligon. Accesul la poligon este permis doar pentru automobilele ÎM |
| 4.2 | Sarcina 4.2 Amenajarea unor locuri pentru păstrarea deșeurilor formate în urma lucrărilor de întreținere și îngrijire a spațiilor verzi și a deșeurilor provenite din construcţii | 4.2.1 Amenajarea unor platforme pentru stocarea temporară a deșeurilor provenite din construcții | 2022 | APL | APL | 20 | 20 | 0 | 0 | Sunt asigurate locuri separate de stocare pentru deșeurile provenite din construcții, pentru deșeurile organice |
|  |  | 4.2.2. Amenajarea unei platforme pentru stocarea deșeurilor organice și ale celor formate în urma lucrărilor de întreținere și îngrijire a spațiilor verzi | 2022 | APL | APL | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Sarcina 4.3. Lichidarea gunoiștilor neautorizate pe teritoriul Primăriei Borogani | 4.3.1 Evacuarea deșeurilor stocate la gunoiștile neautorizate și transportarea lor la poligonul de bază (lichidare a șase gunoiști) | 2022 | ÎM | APL | 18 | 18 | 0 | 0 | Sunt lichidate toate locurile de stocare neautorizată a deșeurilor |
|  |  | 4.3.2 Recultivarea terenurilor pe care au fost amplasate gunoiștile neautorizate, amenajarea teritoriului | 2023 | ÎM | APL | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Sarcina 4.4 Menținerea curățeniei pe teritoriul Primăriei | 4.4.1 Elaborarea și aprobarea regulilor de amenajare a teritoriului, crearea unei comisii administrative | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | Regulile de amenajare au fost elaborate și aprobate, comisia administrativă a fost creată și funcționează. Cazurile de încălcare a regulilor de amenajare sunt examinate în modul stabilit fiind trași la răspundere cei care le încalcă |
|  |  | 4.4.2. Organizarea unui control regulat asupra respectării regulilor de amenajare (cu tragerea la răspundere a celor care le încalcă) | 2022 | APL ÎM | APL ÎM |  | * | * | * |  |
| 5 | Sarcina 5. Eficientizarea activității prestatorului de servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sarcina 5.1 Sporirea sustenabilității infrastructurii | 5.1.1 Desfășurarea inventarierii tehnice și evaluarea stării infrastructurii implicate în prestarea serviciului | 2022 | ÎM | ÎM |  | * | * | * | Inventarierea tehnică a fost efectuată, planul lucrărilor de reparație și planul de răspuns în cazul unor situații excepționale au fost elaborate și aprobate |
|  |  | 5.1.2. Elaborarea și aprobarea planului lucrărilor de reparație și a planului de răspuns în cazul unor situații excepționale | 2022 | ÎM | ÎM |  | * | * | * |  |
|  |  | 5.1.3 Formarea unui fond de amortizare | 2023 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Defalcările de amortizare sunt direcționate pentru reabilitarea obiectelor de infrastructură |
|  |  | 5.1.4 Elaborarea planului de operare și mentenanță (O&M) | 2023 | ÎM | ÎM |  |  | * |  | Procedurile de operare și mentenanță sunt descrise clar |
| 5.2 | Sarcina 5.2 Îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii | 5.2.1 Elaborarea și aprobarea unui plan de comunicare | 2022 | ÎM | ÎM | 10 | 10 | 0 | 0 | Planul de comunicare al ÎM a fost elaborat și aprobat |
|  |  | 5.2.2 Desfășurarea evaluării anuale a gradului de satisfacție a consumatorilor de calitatea serviciului | 2022 -2024 | ÎM | ÎM | 9 | 3 | 3 | 3 | Lista de întrebări a fost elaborată, metodologia și periodicitatea desfășurării evaluării au fost aprobate |
|  |  | 5.2.3 Crearea unui cont de Facebook | 2022 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Activitatea ÎM este reflectată cu regularitate |
|  |  | 5.2.4 Crearea unui grup pe Messenger, Viber | 2022 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Grupul prin intermediul căruia este desfășurată informarea despre activitatea ÎM a fost creat |
| 5.3 | Sarcina 5.3 Sporirea motivării și calificării personalului | 5.3.1 Elaborarea fișelor de post, stabilirea atribuțiilor și rolului fiecărui angajat | 2022 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Structura organizațională a ÎM a fost aprobată. Fișele de post au fost elaborate |
|  |  | 5.3.1 Elaborarea și implementarea planului de sporire a gradului de calificare a personalului (participare la traininguri, schimbul de experiență în cadrul organizației și cu întreprinderile municipale din localitățile învecinate) | 2022-2024 | ÎM | ÎM | 15 | 5 | 5 | 5 | Angajații sunt implicați cu regularitate în instruiri și traininguri în conformitate cu planul de sporire a gradului de calificare a personalului |
|  |  | 5.3.2 Implementarea sistemului de evaluare a eficienței activității personalului și de premiere | 2023 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Activitatea personalului este evaluată cu regularitate, performanțele sunt stimulate |
| 5.4 | Sarcina 5.4. Optimizarea activității prestatorului de servicii | 5.4.1. Efectuarea auditului energetic (este relevant pentru aprovizionarea cu apă) | 2024 | ÎM | ÎM | 10 | 0 | 0 | 10 | Auditul energetic a fost efectuat, planul de activități pentru sporirea eficienței energetice a fost elaborat |
|  |  | 5.4.2 Identificarea indicatorilor-cheie pentru monitorizarea regulată, stabilirea periodicității și a modului de reacționare la schimbări | 2022 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Indicatorii de bază ai activității ÎM sunt colectați și examinați cu regularitate |
| 5.5 | Sarcina 5.5 Sporirea stabilității financiare a prestatorului de servicii | 5.5.1 Aprobarea unui tarif care să acopere toate costurile necesare. Monitorizarea regulată a costului componentelor tarifului și răspunsul imediat la modificarea valorilor acestora | 2022 | ÎM APL | ÎM APL |  | * | * | * | Tariful acoperă toate costurile. Impactul modificărilor survenite în prețul resurselor și altor componente ale tarifului este monitorizat și evaluat cu regularitate. |
|  |  | 5.5.2 Organizarea activităților pentru lichidarea restanțelor la plăți: aplicarea sancțiunilor pecuniare, organizarea activităților de prezentare a reclamațiilor, înaintarea cererilor de chemare în judecată | 2022 | ÎM | ÎM |  | * | * | * | Procedurile de interacțiune cu restanțierii sunt aprobate și aplicate. Contractul prevede aplicarea unor sancțiuni pecuniare/suspendarea prestării serviciului pentru întârzierile la plată. |
|  |  | 5.5.3 Elaborarea și aprobarea politicii de ținere a evidenței | 2022 | ÎM | ÎM |  | * |  |  | Regulamentul cu privire la politicile de ținere a evidenței este aprobat. |
|  |  | 5.5.4. Ținerea evidenței și formularea rezultatelor financiare divizate după tipurile de activități (evidențierea „centrelor de cheltuieli”, repartizarea costurilor administrative, a celor generale de producere) | 2022 | ÎM | ÎM |  | * | * | * | Evidența cheltuielilor este ținută separat pentru fiecare tip de activitate. ÎM nu practică acoperirea pierderilor formate în urma unui tip de activitate din contul altora |
|  |  | 5.5.5. Instalarea unor software speciale pentru ținerea evidenței contabile și a contabilității de gestiune | 2022 | ÎM | ÎM | 20 | 10 | 5 | 5 | Software este utilizat |
| 6 | Sarcina 6. Sporirea responsabilității și transparenței procesului de prestare a serviciilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sarcina 6.1 Implementarea mecanismelor de implicare a populației în procesele de formulare, planificare, realizare a acțiunilor ce țin de prestarea serviciilor publice | 6.1.1 Aprobarea regulamentului privind luarea deciziilor ce țin de dezvoltarea serviciilor publice care să prevadă implicarea reprezentanților populației (Grupul de Acțiune Locală) în elaborarea, examinarea și adoptarea deciziilor | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | Regulamentul este aprobat |
|  |  | 6.1.2 Adoptarea deciziei privind formularul raportului și periodicitatea examinării activității prestatorului de servicii | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | Modul de prezentare, periodicitatea și formularul raportului sunt aprobate |
|  |  | 6.1.3 Aprobarea obiectivelor, scopurilor, indicatorilor de eficiență a activității prestatorului de servicii | 2022 | APL | APL |  | * | * | * | Obiectivele, scopurile sunt identificate. Indicatorii de eficiență, modul și periodicitatea de examinare a acestora sunt stabilite |
|  |  | 6.1.4 Aprobarea modului de desfășurare a concursului pentru selectarea conducătorului ÎM (prelungirea contractului) care să presupună implicarea populației și evaluarea eficienței activității | 2022 | APL | APL |  | * |  |  | Modul este aprobat |
|  |  | 6.1.5. Desfășurarea unor consultații publice, audierilor, dezbaterilor privind tarifele pentru serviciile de gospodărie comunală | 2022-2024 | APL ÎM | APL ÎM |  | * | * | * |  |
|  |  |  |  |  | În total | 6526 | 3525 | 1038 | 1963 |  |
|  |  |  |  |  | APL | 5122 | 2177 | 1025 | 1920 |  |
|  |  |  |  |  | ÎM | 104 | 48 | 13 | 43 |  |
|  |  |  |  |  | Mă Implic | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 |  |

4.2 Îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă în s. Borogani

Sarcina privind îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă a fost inclusă în Planul de activități ținând cont de problemele identificate în  procesul de autoevaluare. Completarea de către Primăria Borogani a rubricii care se referă la componente manageriale și indicatorii de eficiență ce țin de serviciul de alimentare cu apă, precum și formularea listei de activități pentru îmbunătățirea situației la capitolul prestarea serviciului de alimentare cu apă au permis identificare sarcinilor executarea cărora va permite sporirea calității șu sustenabilității prestării serviciului de alimentare cu apă.

Prestarea serviciului de alimentare cu apă este asigurată pe teritoriul s. Borogani de către ÎM „Servicii Comunale”.

Tabelul 5

Planul de activități pentru îmbunătățirea serviciului de alimentarecu apă în s. Borogani pentru anii 2022-2024

| Nr. d/o | Sarcina | Activitățile | Termenii de executare | Executorii | Sursele de finanțare | Volumul estimativ de finanțare, mii lei |  |  |  | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | În total | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 7 | Sarcina 7. Eficientizarea prestării serviciului de aprovizionare cu apă pe teritoriul Primăriei Borogani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Sarcina 7.1 Asigurarea evidenței activelor și resurselor | 7.1.1 Elaborarea hărților electronice a rețelelor de alimentare cu apă (cu caracteristici și ajustarea la teritoriul concret) | 2023 | ÎM | ÎM | 10 | 0 | 0 | 10 | Gestionarea activelor a fost îmbunătățită – a fost elaborată harta electronică a sistemului de alimentarecu apă |
|  |  | 7.1.2 Înlocuirea și sigilarea nodurilor de evidență a apei la abonați | 2023 | ÎM | Populația | 50 | 10 | 10 | 30 | Toate nodurile de evidență au fost înlocuite (au fost supuse verificării) și sigilate |
|  |  | 7.1.3 Instalarea unui sistem de gestiune la distanță a surselor de alimentarecu apă și de transmitere a indicatorilor de consum | 2024 | APL | APL | 20 | 0 | 0 | 20 | Toate sursele de alimentarecu apă sunt gestionate la distanță |
| 7.2 | Sarcina 7.2 Ameliorarea procesului de gestionare a rețelelor | 7.2.1 Zonarea sistemului de alimentarecu apă | 2023 | ÎM | ÎM | 20 | 0 | 10 | 10 | Zonarea sistemului de alimentarecu apă a fost efectuată |
|  |  | 7.2.2 Instalarea reglatoarelor de presiune și a dispozitivelor de evacuare a aerului | 2023 | APL | APL | 20 | 10 | 10 | 0 | Presiunea stabilă și sigură în sistem este asigurată |
| 7.3 | Sarcina 7.3 Reducerea pierderilor de apă | 7.3.1 Înlocuirea rețelelor uzate de alimentare cu apă | 2024 | APL | APL | 50 | 10 | 15 | 25 | Pierderile de apă și costurile ce țin de efectuarea lucrărilor de reparație sunt reduse |
|  |  | 7.3.2 Achiziționarea unor echipamente speciale pentru depistarea scurgerilor în rețelele de alimentarecu apă | 2023 | ÎM | APL | 100 | 0 | 0 | 100 | ÎM dispune de echipamente pentru depistarea scurgerilor de apă |
|  |  |  |  |  | În total | 270 | 30 | 45 | 195 |  |
|  |  |  |  |  | APL | 190 | 20 | 25 | 145 |  |
|  |  |  |  |  | ÎM | 30 | 0 | 10 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Populația | 50 | 10 | 10 | 30 |  |

5. MONITORIZARE

Tabelul 6. Indicatorii de evaluare a executării Planului de activități

| Nr. d/o | Indicatorii | Sursa de informații | Valoarea (scontată la sfârșitul anului) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | anul 2021, de-facto | anul 2022 | anul 2023 | anul 2024 |
|  | Indicatorii calitativi |  |  |  |  |  |
| 1 | Cota populației acoperite cu serviciul de colctare și evacuare a deșeurilor solide în s. Borogani | ÎM | 0 | 85% | 90% | 100% |
| 2 | Cota populației (pe teritoriul de prestare a serviciului) care a semnat cu ÎM contracte privind evacuarea deșeurilor solide | ÎM | 0 | 85% | 95% | 100% |
| 3 | Cota populației acoperite cu de serviciul de colectare separată a deșeurilor solide | ÎM | 0% | 80% | 90% | 100% |
| 4 | Cota deșeurilor colectate separat care urmează a fi procesate ulterior | ÎM | 0% | 3% | 6% | 10% |
| 5 | Gradul de satisfacție a populației privind calitatea serviciului prestat ( MDS) | ÎM | 0% | 80% | 90% | 95% |
| 6 | Nivelul de achitare pentru serviciul de evacuare a deșeurilor solide | ÎM | 0% | 90% | 100% | 100% |
| 7 | Gradul de acoperire a costurilor operaționale pentru serviciul de evacuare a deșeurilor solide (venituri/cheltuieli *100%) | ÎM | 0% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| 8 | Cota populației acoperite de serviciul de alimentarecu apă | ÎM/APL1 | 87,5% | 90% | 93% | 95% |
| 9 | Pierderile de apă | ÎM/APL1 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 10 | Nivelul de achitare pentru serviciul de alimentarecu apă | ÎM/APL1 | 90% | 95% | 95% | 100% |
| 11 | Gradul de acoperire a costurilor operaționale pentru serviciul de alimentare cu apă | ÎM/APL1 | 114% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| 12 | Cota abonaților serviciului de alimentarecu apă cu noduri de evidență care au fost verificate și sigilate | ÎM/APL1 | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 13 | Cota surselor de alimentare cu apă care sunt dotate cu apometre | ÎM/APL1 | 25% | 75% | 100% | 100% |
|  | Indicatorii cantitativi |  |  |  |  |  |
| 14 | Existența unei autospeciale pentru transportarea deșeurilor | ÎM/APL1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Existența unui tractor multifuncțional cu remorcă | ÎM/APL1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Pubele individuale pentru colectarea deșeurilor | ÎM/APL1-2 | 0 | (80/120 l) | (80/120 l) | (80/120 l) |
| 17 | Platforma pentru amplasarea deșeurilor din construcții | ÎM/APL1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Platforma pentru amplasarea deșeurilor organice | ÎM/APL1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Numărul de gunoiști neautorizate | ÎM/APL1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Anexa1 Componența Echipei de Inițiativă Comunitară