Strategia de dezvoltare socio-economică a satului Sireți

pentru perioada 2021-2026

Strategia de dezvoltare a satului Sireți pentru perioada 2021 - 2026 reprezintă un document complex elaborat cu implicarea grupurilor de cetățeni pentru o reprezentare inclusivă a opiniilor şi ideilor în beneficiul întregii comunități.

Destinatarii lucrării sunt locuitorii satului Sireți, autoritățile administraţiei publice locale, structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, inclusiv persoane cu dizabilității, precum şi persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a satului Sireți pentru perioada 2021-2026 a fost realizată în coordonarea Grupului de lucru organizat la nivelul primăriei Sireți în etapa de demarare a proiectului cu implicarea membrilor comunității, workshop-uri, audiere publică, dezbateri în Consiliul local şi completarea de chestionare, cu asistența echipei proiectului COMUNITATEA MEA.

Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt:

- promovarea unei guvernări locale eficiente şi responsabile;

- promovarea unui proces decizional participativ şi

- promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local.

Documentul elaborat este structurat în două părți: Profilul dezvoltării socio-economice a satului Sireți și Cadrul general al Strategiei.

Prin conținutul său, Profilul dezvoltării socio-economice evidențiază situația curentă de dezvoltare a comunității şi se referă la diagnosticarea stării actuale a potențialului socio-uman, dezvoltării economice locale, a resurselor naturale, situației demografice, instituțiilor infrastructurii sociale şi de afaceri, precum şi a capacității autorităților publice locale şi structurilor societăţii civile în influențarea procesului de dezvoltare locală. În cadrul elaborării Profilul dezvoltării socio-economice au fost realizate următoarele activități: (i) colectarea datelor statistice privind dezvoltarea economică şi socială, starea mediului ambiant şi analiza lor, (ii) desfășurarea a trei ateliere de lucru cu participarea Grupului de Lucru privind analiza SWOT şi elaborarea recomandărilor, planificarea strategică.

Prin conținutul său Strategia urmărește stabilirea viziunii, direcțiilor strategice şi a Planului de acțiuni pentru perioada 2021 - 2026. Strategia pune în valoare punctele forte ale comunității şi se bazează pe potențialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, a resurselor naturale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale şi de afaceri precum şi pe capacitatea autorităților publice locale şi structurilor societății civile privind asumarea responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.

Strategia 2021 – 2026 este structurată pe patru compartimente şi include:

- viziunea de dezvoltare;

- planul strategic de acțiuni

- etapele de implementare şi monitorizare a implementării strategiei;

- fișe prioritare de proiecte.

Viziunea strategiei de dezvoltare a satului Sireți este:

- un sat european civilizat atractiv pentru băștinași și turiști,

- cu infrastructură și servicii publice de calitate pentru toți locuitorii,

- cu un mediu ambiant curat,

- cu cetățeni responsabili, cooperanți și implicați în păstrarea tradițiilor și istoriei.

Pentru realizarea viziunii strategice, activitățile și proiectele, tuturor factorilor implicați în procesul de dezvoltare locală, vor fi orientate pe patru direcții strategice de dezvoltare:

- Infrastructura satului dezvoltată cu servicii comunale accesibile și mediu nepoluat

- Agricultură diversificată și infrastructură turistică dezvoltată

- Elemente de infrastructură a instituțiilor publice (culturale, educative și medicale) conforme standardelor, asigurate cu cadre tinere

- Dotarea tehnică și materială a APL conformă necesităților angajaților și cetățenilor

## Planul de Acțiuni

Obiectivul strategic 1. Infrastructura satului dezvoltată cu servicii comunale accesibile și mediu nepoluat

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elaborare PUZ | 2022-2024 | 1000,0 | 3 PUZ -uri pentru regiunea Bahnă, La mori, La Lac elaborate |
| - Pașaportizarea fântânilor de mină | 2023 | 50,0 | Cel puțin 100 pașapoarte ale fântânilor de mină elaborate |
| - Evaluarea alternativelor de conectare la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă | 2021 | - | Studiu de evaluare a alternativelor de conectare la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă elaborat Cel puțin 200 de persoane, inclusiv din categorii social-vulnerabile informate |
| - Reamenajarea fântânii arteziene din regiunea Bahna | 2022 | 1200,0 | Fântâna arteziană din regiunea Bahna amenajată Cel puțin 1000 de persoane, inclusiv din categorii social-vulnerabile beneficiare |
| - Extinderea rețelei de canalizare | 2021-2024 | 35000,0 | 45 km rețea de canalizare construită Cel puțin 1500 de persoane, inclusiv din categorii social-vulnerabile beneficiare |
| - Elaborarea documentației tehnice pentru canalizarea pluvială | 2023 | 300,0 | Documentație tehnică pentru canalizare pluvială |
| - Construcția sistemului de canalizare pluvială | 2023-2026 | 20000,0 | Cel puțin 20 km a sistemului de canalizare pluvială construit |
| - Extinderea sistemului de iluminat stradal | 2021 | 5600,0 | 20 km de iluminat stradal |
| - Elaborarea unui studiu privind circulația stradală | 2023 | 100,0 | Studiu privind circulația stradală |
| - Instalare indicatoare stradale și rutiere | 2024 | 100,0 | Cel puțin 50 indicatoare stradale instalate Cel puțin 10 indicatoare rutiere instalate |
| - Instalarea indicatoarelor către locurile turistice | 2022 | 50,0 | 15 indicatoare către locurile turistice instalate Creșterea numărului de turiști cu 5% anual |
| - Extinderea drumurilor secundare din localitate în variantă rigidă | 2021-2026 | 15000,0 | 3 km drumuri în variantă de asfalt/beton construite anual, inclusiv către locurile turistice |
| - Amenajarea/construcția trotuarelor pe drumurile principale și secundare | 2021-2026 | 5000,0 | 300 m trotuare pe drumurile principale și secundare anual amenajate/construite |
| - Reparația a 6 poduri și podețe | 2021-2026 | 600,0 | 6 poduri și podețe reparate Cel puțin 100 de persoane, inclusiv din categorii social-vulnerabile beneficiari |
| - Amenajarea acostamentelor spre direcția Chișinău | 2021-2022 | 50,0 | 5 km a acostamentului spre direcția Chișinău în parteneriat cu CR Strășeni amenajat |
| - Extinderea rutei interne de transport pasageri | 2021-2022 | 3000,0 | Studiu de oportunitate pentru extinderea rutei interne de transport pasageri elaborat Ruta internă de transport pasageri modificată Grafic de circulație revizuit Grafic de circulație previzibil instituit Stația terminus la periferia satului reamplasată |
| - Construcția a 4 stații publice de așteptare | 2021-2022 | 200,0 | 4 stații publice de așteptare Cel puțin 500 de persoane, inclusiv din categorii social-vulnerabile beneficiari |
| - Amenajarea stației publice din centrul satului | 2022 | 50,0 | Stația publică din centrul satului amenajată |
| - Extinderea sistemului exterior de monitorizare video | 2021-2026 | 300,0 | 10 camere de supraveghere video exterior anual instalate Reducerea nivelului de infracționalitate cu 15% |
| - Instituirea postului de pompieri | 2021-2022 | 500,0 | 50 m2 spațiu (boxă) pentru postul de pompieri reconstruit și amenajat Echipament procurat |
| - Construcția terenurilor de joacă la periferii (Prieteniei, La mori, Brihunet, Hîrtop etc.) | 2021-2024 | 1000,0 | Cel puțin 4 terenuri de joacă la periferii instituite: Prieteniei, La mori, Brihunet, Hîrtop etc. Cel puțin 40 de copii, inclusiv din categorii social-vulnerabile beneficiari |
| - Amenajarea terenurilor de joacă | 2021-2025 | 100,0 | Cel puțin 2 terenuri de joacă pentru diverse categorii de copii amenajate Cel puțin 20 de copii, inclusiv din categorii social-vulnerabile beneficiari |
| - Finalizarea lucrărilor la Monumentul deportaților | 2021 | 70,0 | Monumentul deportaților inaugurat |
| - Dotarea tehnică a ÎM Sireți | 2021-2026 | 2500,0 | Tehnică procurată: buldozer pentru amenajarea gunoiștii, autogreder, compactor |
| - Amenajare gunoiște | 2021-2022 | 100,0 | Cel puțin 600 m gard în jurul gunoiștii construit Cel puțin 2 Camere supraveghere video instalate |
| - Construcția drumului tehnologic către gunoiște | 2022-2023 |  | 1 km drum în variantă albă către gunoiște construit |
| - Procurare pubele | 2021-2023 | 1000,0 | 700 buc. de pubele procurate (240 l ) și distribuite, inclusiv 5% către persoane din categorii social-vulnerabile 60 buc. de 1200 l pentru colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie, plastic, sticlă) procurate |
| - Campanii de informare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor | 2021-2026 | 50,0 | Cel puțin 1 campanie de informare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor anual organizată Cel puțin 50 de persoane, inclusiv din categorii social-vulnerabile informate |
| - Dotarea cu programe soft și hard a angajaților ÎM | 2021-2022 | 30,0 | 3 computere procurate și instalate Program 1C Contabilitate instalat |
| - Gazificarea sectorului locativ nou, din regiunea Bahna | 2021 | 500,0 | Buget local, Contribuția cetățenilor, Surse externe |

Obiectivul strategic 2. 	Agricultură diversificată și infrastructură turistică dezvoltată

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- |
| - Construcția sistemelor de irigare | 2021-2023 |  | Cel puțin 4 km sistem de irigare construit |
| - Stimularea și promovarea businessului mic și de familie | 2022-2025 | - | Cel puțin 5 instruiri tematice organizate Cel puțin 5 întîlniri pentru diversificarea culturilor agricole multianuale și zarzavaturi organizate Cel puțin 2 programe, proiecte de recalificare profesională a adulților accesate |
| - Elaborare Hartă turistică | 2021-2022 | * | Hartă turistică elaborată |
| - Promovarea potențialului turistic prin diferite surse, inclusiv rețele de socializare | 2021-2026 | 40,0 | 500 broșuri informative printate Spațiu pentru comercializare (chioșc) Câte 1 panou informativ la biserică, mănăstire și schituri instalate |
| - Participarea la diverse expoziții | 2021-2026 | 50,0 | Cel puțin 5 de expoziții locale organizate Participarea anuală la cel puțin o expoziție în alte localități Cel puțin 6 persoane implicate |
| - Instituirea rețelei de turism de recreere rustică | 2021-2023 | - | Activități de agrement: ciclism montan, întreceri sportive instituite Cel puțin 10 beneficiari |
| - Organizarea Festivalului pascal | 2021-2026 | 60,0 | Activități diversificate din cadrul Festivalului pascal organizat cel puțin o dată la doi ani |
| - Amenajare drumului către iazul din Bahnă | 2021-2023 | 800,0 | 800 m drum variantă rigidă (beton) construit |
| - Amenajarea pieței agricole | 2021-2024 | 1200,0 | Piață agricolă amenajată Acces pentru 10 agricultori și agenți economici, inclusiv tineri și femei |
| - Înregistrarea dreptului de proprietate asupra sectorului de teren pe care este situat iazul | 2021 | 10,0 | Dreptul de proprietate asupra sectoarelor de teren pe care sunt situate 2 iazuri înregistrat |
| - Construirea “Teatrului de vară”, la periferia satului pe str.Calea Roșcaniului | 2022-2023 | 3000,0 | Buget local, Bugetul de stat |

Obiectivul strategic 3. Elemente de infrastructură a instituțiilor publice (culturale, educative și medicale) conforme standardelor, asigurate cu cadre tinere

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- |
| Grădinița nr. 1 |  |  |  |
| - Amenajarea pavilioanelor | 2021-2023 | 100,0 | 5 pavilioane pentru diverse categorii de copii amenajate Cel puțin 100 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Extinderea terenului de joacă și sport pentru copii | 2021-2023 | 90,0 | Lucrări de terasament efectuate 1 complex de jocuri instalat Cel puțin 100 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare | 2021-2025 | 25,0 | Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare activității angajaților (cel puțin 6 computere, 1 TV, 1 imprimantă color etc.) |
| - Amenajarea teritoriului | 2021-2022 | 400,0 | 300 m2 pavaj instalat Cel puțin 150 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| Grădinița nr. 2 |  |  |  |
| - Dotarea cu mobilier și tehnică a Anexei construite | 2021-2022 | 600,0 | Anexă cu 2 grupe noi construită Blocuri sanitare amenajate Instrumente muzicale procurate Bloc alimentar dotat cu tehnică Cel puțin 100 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Construcția pavilioanelor | 2021-2023 | 100,0 | 5 pavilioane pentru copii din diverse categorii amenajate Cel puțin 50 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii | 2021-2023 | 110,0 | 30 m gard extins Conducta de gaze naturale reamplasată 3 complexe de jocuri instalate Cel puțin 100 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare | 2021-2024 | 120,0 | Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare activității angajaților ( cel puțin 9 computere, 1 proiector, 3 imprimante color, materiale didactice) |
| Liceu |  |  |  |
| - Amenajarea terenului de sport | 2021-2022 | 1500,0 | Terenul de sport cu o suprafață de 300 m2 amenajat Inventar sportiv instalat Cel puțin 200 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Mansardarea filialei | 2022-2023 | 3000,0 | Mansardă cu o suprafață de 430 m2 amenajată |
| - Amenajarea unui vestiar | 2021-2022 | 100,0 | Vestiar cu o suprafață de 30 m2 amenajat Cel puțin 200 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Amenajarea unei parcări pentru biciclete | 2021-2022 | 50,0 | Parcare pentru biciclete amenajată Cel puțin 10 de beneficiari |
| - Dotarea tehnică a angajaților | 2021-2023 | 250,0 | Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare activității angajaților liceului: cel puțin 15 calculatoare, 5 table interactivă etc. |
| - Instituirea serviciilor After scool | 2021-2025 | 30,0 | Cel puțin 5 Servicii After scool instituite Cel puțin 50 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| Casa de cultură |  |  |  |
| - Reparația capitală acoperișului | 2023-2024 | 3000,0 | Cel puțin 2500 m2 acoperiș reparat capital |
| - Gazificarea | 2022-2023 | 600,0 | Cel puțin 50% din suprafață încălzită |
| - Dotarea echipament tehnic | 2022-2023 | 500,0 | Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare activității angajaților: 5 Calculatoare, 2 lămpi; 4 microfoane; 6 boxe |
| - Procurarea unei scene mobilă | 2024 | 700,0 | Scena mobilă procurată |
| - Procurarea costumației pentru grupurile folclorice | 2022-2024 | 500,0 | Cel puțin 10 costume pentru grupurile folclorice procurate |
| Centrul de sănătate |  |  |  |
| - Reparația spațiului pentru staționarul de zi și fizioterapie | 2021-2022 | 500,0 | Reparație cosmetică a spațiului staționarului de zi și fizioterapie |
| - Dotarea laboratorului cu echipament | 2021-2022 | 700,0 | Laboratorul centrului de sănătate dotat cu echipament |
| Alte domenii |  |  |  |
| - Recalificare/angajare unui specialist în domeniul social | 2021-2022 | 100,0 | Specialist în domeniul social angajat |
| - Amenajarea rampelor de acces către instituțiile publice și private | 2021-2022 | 60,0 | Cel puțin 4 rampe de acces către instituțiile publice și private amenajate |
| - Amenajarea terenului de sport pentru amatori (regiunea Hârtop) | 2021-2023 | 2300,0 | Terenul de sport pentru amatori (regiunea Hîrtop) amenajat Cel puțin 200 de beneficiari, inclusiv din categorii social-vulnerabile 100 m2 de copertină instalată |
| - Instituirea muzeului satului | 2022-2024 | 400,0 | Muzeul satului amenajat |

Obiectivul strategic 4. Dotarea tehnică și materială a APL conformă necesităților angajaților și cetățenilor

| Proiecte / Activități | Perioada de implementare | Cost, mii lei | Indicatori de performanță |
| --- | --- | --- | --- |
| - Revizuirea statelor de personal | 2021-2022 | - | Statele de personal revizuite Personal angajat |
| - Dotarea tehnică a angajaților primăriei | 2021-2022 | 100,0 | Dotarea locului de muncă cu materiale, aparatură și echipamente necesare activității angajaților: 7 computere, 4 programe software 2 imprimante & scanere 1 tablă interactivă 1 echipament transmisiune online. |
| - Reparația capitală a edificiului primăriei | 2021-2022 | 3000,0 | Mansardă construită 600m2 Reparație capitală a 1200 m2 Edificiu conectat la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă Bloc sanitar construit Sistem de încălzire centralizat pe bază de gaze naturale |
| - Stimularea cetățenilor pentru implicarea în rezolvarea problemelor de interes local | 2021-2026 | 50,0 | Cel puțin 2 activități pentru dezvoltarea locală prin implicarea cetățenilor organizate Cel puțin 50 de participanți, inclusiv din categorii social-vulnerabile |
| - Mobilizarea locuitorilor, inclusiv diasporei pentru fundraising | 2021-2026 | 50,0 | Cel puțin 2 proiecte anual cofinanțate, inclusiv cu implicarea diasporei Cel puțin 5 băștinași implicați |

Portofoliul proiectelor prioritare:

Fișa de proiect 1. Lumină pe strada mea

Fișa de proiect 2. Căldură în căminul cultural

Fișa de proiect 3. Terenuri renovate pentru cei mai mici copii - Într-un corp sănătos o minte sănătoasă

Fișa de proiect 4. Piață agricolă amenajată

Fișa de proiect 5. Modernizarea Primăriei Sireți